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1.Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir: SIA DN 2021/6.
1.2. Pasūtītājs ir SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ.nr. 48503021348 .
1.3. Iepirkuma kontaktpersonas: par iepirkuma priekšmetu: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” namu pārzine Sandra Skrastiņa, mobilais telefons 26964607, e-pasts: namuparzinis@dobelesnamsaimnieks.lv, Tehniskās daļas vadītājs Jānis Kreicbergs, mobilais telefons 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv, par iepirkuma procedūru: jurista palīgs Liene Krieviņa, tālrunis 63781306, e-pasts: juristapaligs@dobelesnamsaimnieks.lv.
1.4. [bookmark: _Hlk66367255]Iepirkuma CPV kods: 50710000-5 un 51110000-6.
1.5. Iepirkuma procedūrā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā, kā piegādātāji, definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību/saimniecisko darbību un, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi darbu izpildei nepieciešamie resursi, kas spēj nodrošināt Līguma darbu izpildi.

[bookmark: _Toc324317550]2.Iepirkuma priekšmets, darba izpildes vieta un laiks
2.1.  Iepirkuma priekšmets ir Dobeles novada pašaldības dzīvojamā fonda elektrisko radiatoru montāža un elektroinstalācijas mērījumu pārbaude saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 5) par piedāvāto zemāko cenu.
2.2.  Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās:
2.3. Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram: 50710000-5 (Ēku elektrotehnisko un mehānisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi) un 51110000 – 6 (Elektrisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi).
2.4. Līguma izpildes vieta: Dobele un Dobeles novads. Līguma izpildes termiņš: 2021.gada 30.novembris.
2.5. Pasūtītājs līgumu slēdz ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkuma komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
2.6. Iepirkuma līgumu slēdz saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.6 “Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā pretendenta piedāvājumu. Iepirkuma nolikuma noteikumi kopā ar tā pieteikumiem ir spēkā un ir saistoši visā līguma izpildes laikā.
2.7. Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

[bookmark: _Toc324317551][bookmark: _Toc233878092][bookmark: _Toc233878119][bookmark: _Toc233878237][bookmark: _Toc233878274][bookmark: _Toc245179481]3. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas kārtība
3.1. [bookmark: _Hlk17818512] Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 19.aprīlim plkst.14.00.
3.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmo daļu pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu- https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54037 
3.3. [bookmark: _Hlk66780686]Komisija iesniegtos piedāvājumus atvērs pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. 
3.4. Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 3.1. punktā- 2021.gada 19. aprīļa plkst.14:00.
3.4.1. Pretendents jebkurā laikā līdz Nolikuma 3.1. punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu, iesniedzot attiecīgo dokumentu EIS e-konkursu apakšsistēmā, attiecīgi to noformējot kā „GROZĪJUMI” vai „ATSAUKUMS”. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku dalību iepirkumā.
3.5. Pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
3.6. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. Ja Pretendents iesniedz vairākus piedāvājuma variantus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.

[bookmark: _Toc535914585][bookmark: _Toc535914803][bookmark: _Toc535915688][bookmark: _Toc19521658][bookmark: _Toc58053978][bookmark: _Toc85448325][bookmark: _Toc85449935][bookmark: _Toc153873046][bookmark: _Toc233878094][bookmark: _Toc233878121][bookmark: _Toc233878239][bookmark: _Toc233878276][bookmark: _Toc245179483][bookmark: _Toc324317553]4. Piedāvājuma noformējums
4.1.  Pretendenti sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma un normatīvo aktu prasībām. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā- https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/54037 .
4.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, aizkrāsojumiem, neatrunātiem labojumiem, svītrojumiem un papildinājumiem.
4.3. Elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, klāt pievienojot Microsoft Word formātā aizpildītas formas (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
4.4. Elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). 
4.5. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
Iesniedzamie dokumenti jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents paraksta piedāvājumu ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Pieteikumu paraksta Pretendenta pārstāvēt tiesīgā persona vai tā pilnvarota persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (apliecinātu dokumentu kopiju, skenētu PDF formātā). Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā punktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus;
Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 
Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā, norādot – „Tulkojums atbilst oriģinālam", apliecinātāja amatu, vārdu, uzvārdu un datumu. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs Pretendents.
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas datuma.

[bookmark: _Toc324317554]5. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti
5.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu konkursā atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.
5.2. Piedāvājumu drīkst iesniegt:
5.2.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk – pretendents);
5.2.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – pretendents) nolikuma 1.pielikumā “Pretendenta pieteikums”, norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās. Vienošanās tekstā jāiekļauj:
a) nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi;
b) galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no pasūtītāja.
Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.
5.2.3. Personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – pretendents), iepirkuma nolikuma 3.pielikumā “Pretendenta pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.
5.3. [bookmark: _Toc226510441][bookmark: _Toc226510816][bookmark: _Toc226776727][bookmark: _Toc226778844][bookmark: _Toc226779259][bookmark: _Toc226887363]Pretendenta saimnieciskajam, finansiālajam stāvoklim un tehniskajām iespējām izvirzītas sekojošas minimālās prasības:
5.3.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības noslēgt līgumu;
5.3.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, līdz līguma slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
5.3.3. Pretendentam pieejami atbilstošas kvalifikācijas sertificēti darbinieki, kuriem piešķirti Elektrodrošības grupa B vai C līmeņa sertifikāti (jābūt spēkā esošam visa pakalpojuma sniegšanas periodā);
5.3.4. Pretendenta piedāvātiem speciālistiem ir atbilstoša izglītība un spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts (jābūt spēkā esošam visu pakalpojuma sniegšanas periodā) elektroietaišu izbūvē, izbūves darbu vadīšanā, ēku iekšējās elektroinstalācijas projektēšanas jomās, kas izsniegti Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku (LEEA) vai Latvijas Elektriķu Brālības (LEB) atbilstoši likumdošanas prasībām.
5.3.5. Pretendentam ir jābūt sertificētam atbilstoši ISO Vadības standartiem vai ieviestas Kvalitātes vadības sistēma ISO  9001 un Vides vadības sistēmas ISO 14001 vai alternatīvas sistēmas attiecīgā darbības veida – projektēšana, būvdarbu vadīšana, elektrisko mērījumu veikšana;
5.3.6. [bookmark: _Ref280089097]Pretendenta rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi un infrastruktūra, kas nepieciešama iepirkuma realizācijai;
5.3.7. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu (t.i. 2018., 2019. un 2020. gadā) laikā ir ne mazāks kā piedāvātā kopējā līgumcena;
5.3.8. Pretendents ir realizējis vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgus projektus;
5.3.9. Uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem.
5.3.10. Pretendenta pieteikums (nolikuma 1.pielikums), kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai;
5.3.11. Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt pieteikumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādīta.
5.3.12. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
5.3.13. Pretendenta, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas faktu komisija pārbaudīs publiskajās datu bāzēs.
5.3.14. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents iesniedz līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtu izziņas kopiju.
5.3.15.  LR akreditētas institūcijas izsniegta vismaz 2 (divas) elektromontiera sertifikāta kopijas, kas apliecina, ka elektromontieris ir apmācīts un tiesīgs veikt elektroietaišu līdz 1kV spriegumu profilaktiskos mērījumus un pārbaudes, t.sk. izolācijas pretestības mērījumus, cilpas „fāze-nulle” pretestības mērījumus, zemējumietaises pretestības mērījumus, ķēdes starp zemējumietaisi un zemējamo objektu pārbaudi,
5.3.16. Pretendentam jāpievieno apliecinājums, ka viņa īpašumā ir šādi mērinstrumenti un ierīces:
1) Termokamera ar spēkā esošu kalibrēšanas sertifikātu un funkciju vienlaicīgi veikt gan termogrāfisko, gan standarta fotogrāfijas;
2) Zemējuma nepārtrauktības mērīšanas iekārta ar spēkā esošu kalibrēšanas sertifikātu;
3) Izolācijas pretestības mērītājs ar spēkā esošu kalibrēšanas sertifikātu; 
4) Zemējuma kontūra pretestības mērītājs;
5) Palīgiekārtas, spējīgas noslogot tīklu veicot kontaktsavienojumu pārbaudi ar termokameru.
6) Ir atļauts lai pozīcijas 2.,3.,4. būtu apvienoti vienā instrumentā.
5.3.18. Pretendentam jāpievieno Objektu saraksts, kas apliecina, ka viņam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas pretestības mērījumu veikšanā (pēc apjoma, EUR), pievienojot vismaz 1 (vienu) pozitīvu klienta atsauksmi.
5.3.19. Pretendents var iesniegt pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajai daļai- Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumu, kas nepieciešams pasūtītāja Līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam), kuram nododamais pakalpojuma apjoms ir vismaz 10% (desmit procenti) no pakalpojuma līguma vērtības.
5.4. Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti:
5.4.1. Pretendenta aizpildīts “Pieteikums dalībai iepirkumā”, atbilstoši šā nolikuma pielikumam Nr.1;
5.4.2. Saskaņā ar šā nolikuma pielikumu Nr.2 aizpildīts „Finanšu piedāvājums”;
5.4.3. Saskaņā ar šā nolikuma pielikumu Nr.3 aizpildīts „Pretendenta finanšu apgrozījums”;
5.4.4. Saskaņā ar šā nolikuma pielikumu Nr.4 aizpildīts „Pretendenta pieredzes apliecinājums”;
5.4.5. Atbilstoši šā nolikuma pielikuma Nr.5 formai pretendenta aizpildīts Tehniskais piedāvājums.
5.4.6. 5.3.4. un 5.3.5. punktā minēto sertifikātu kopijas.
5.5. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši iepirkuma Nolikuma pielikumā Nr.2 norādītajai formai un finanšu piedāvājumā visas izmaksas jānorāda eiro (EUR) ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. Kopējā cena jānorāda bez PVN, kopējo cenu ar PVN un PVN norādot atsevišķi. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu. Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu gadījumā, ja izrādās, ka tam ir nepietiekami finanšu līdzekļi. Pasūtītājam ir tiesības palielināt iepirkuma apjomu, gadījumā, ja rodas neplānoti darbi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt.
5.6. Pakalpojuma ietvaros paveiktajiem darbiem Pretendents dod 60 (sešdesmit) mēnešu garantiju, skaitot no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
5.7. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma noteiktajiem nosacījumiem. 
5.7.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo brīvā aprakstošā formā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Tehniskajā piedāvājumā jāapraksta visas darbības kā tās tiks nodrošinātas (jāiekļauj visas tehniskās specifikācijas sadaļas) un vai vispār tiks nodrošinātas (no apraksta Komisijai jābūt pārliecinātai, ka visi nosacījumi tiks izdarīti un kā tiks izdarīti). 
5.7.2. Jāiekļauj Darbu izpildes Laika grafiks, detalizācijas pakāpe – nedēļa, iekļaujot visus specifikācijā norādītos objektus. Mērījumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pašvaldības dzīvojamās telpās jāveic līdz 2021.gada 30.novembrim.
5.7.3. Jāiekļauj Apliecinājums, ka elektriskās vienlīniju shēmas tiks sastādītas tikai ar sertificēta elektroietaišu projektētāja palīdzību. Uzņēmumam jābūt visam izmantotam CAD datorprogrammatūras licencēm.
5.8. Ja pretendents līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad pretendentam jāiesniedz  informācija par tiem.
5.8.1. Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem (nolikuma 9.pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas apjomu procentos (vismaz 10%) no kopējā līguma apjoma;
5.8.2. Apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma 10.pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās.

6. [bookmark: _Toc324317558]Piedāvājumu vērtēšanas kārtība un piedāvājuma izvēles kritērijs
6.1.  Komisija iesniegtos piedāvājumus atvērs pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. 
6.2. Piedāvājumu izskatīšana un vērtēšana notiks slēgti, bez pretendentu piedalīšanās un tās ietvaros tiks veikta piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.
6.1. Piedāvājuma vērtēšanas kārtība:
6.3.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude - piedāvājuma noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Komisija noraida piedāvājumu, ja tiek konstatēta noformējuma būtiska neatbilstība nolikumā norādītajām prasībām.
6.3.2. Pretendentu atlase - pēc piedāvājumu noformējuma un piedāvājuma  pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi un atlases prasību pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības:
6.3.2.1. pretendentu atlase notiek saskaņā ar 5.punktā minētajām prasībām un dokumentiem;
6.3.2.2. ja pretendents neatbilst kādai no konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
6.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšana - pēc pretendentu atlases komisija veic finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi nolikuma prasībām:
6.4.1. finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude notiek saskaņā ar nolikuma 5.5.apakšpunka prasībām;
6.4.2. ja komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās cenas;
6.4.3. finanšu piedāvājuma vērtēšanas stadijā komisija izvērtē, vai pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts;
6.4.4. ja komisija konstatē, ka pretendenta finanšu piedāvājums ir nepamatoti lēts, tad komisija rīkojas saskaņā ar PIL 53.pantā minētajiem nosacījumiem un pieprasa detalizētu skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, kā arī komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentam iesniegt izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja šādus datus apkopo Valsts ieņēmumu dienests.
6.5. Tehniskā piedāvājuma vērtēšana- pēc pretendentu atlases komisija veic tehniskā piedāvājumu atbilstības pārbaudi nolikuma prasībām. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude notiek saskaņā ar nolikuma 5.7.akšpunkta prasībām;
6.6. Pasūtītāja iepirkumu komisija, pārbaudot piedāvājumus, veiks piedāvājumu noformējuma pārbaudi. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuros būs iesniegti visi iepirkuma nolikumā pieprasītie dokumenti, kas noformēti atbilstoši visām iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Iepirkumu komisijai ir tiesības noraidīt un tālāk neskatīt piedāvājumus, kas neatbildīs piedāvājuma noformējuma prasībām.
6.7. Pasūtītāja iepirkumu komisijai ir tiesības noraidīt piedāvājumu, ja pretendenta iesniegtā informācija nesakrīt ar apstiprinošajos dokumentos sniegto informāciju, nav ievērotas normatīvajos aktos noteiktās dokumentu noformēšanas prasības, dokumenta tulkojums neatbilst oriģinālam.
6.8. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs ir piedāvājums ar zemāko cenu. 
6.9. Pasūtītāja iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīs pretendentu, kura piedāvājums atbildīs visām iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.
6.10. Pasūtītājs informēs visus pretendentus par iepirkumā pieņemto lēmumu un izraudzīto pretendentu 3 (trīs) darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 
6.11. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums, Pasūtītājs to publicē EIS apakšsitēmā – e-konkursi.
6.12. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
6.13. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām vai pārsniedz Pasūtītāja plānoto finansējuma apjomu, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu.
6.14. Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt pretendentu, ja tā piedāvājuma līgumcena pārsniedz Publisko iepirkumu likumā iepirkumam noteikto līgumcenas slieksni vai Pasūtītāja plānotos budžeta resursu limitus.
6.15. Strīdus un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentu risina sarunu ceļā. Ja sarunu rezultātā puses nespēs vienoties, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
7. Pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, komisija pārbauda, vai attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi PIL 42.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. 
8. Ja nepieciešams, komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar PIL 43.panta nosacījumiem.
9. Piedāvājuma izvēles kritērijs – Zemākā cena. Tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN), no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.
10. Ja vairākiem pretendentiem ir norādīta vienāda “Piedāvātā cena kopā EUR bez PVN”, tad komisija rīko izlozi, pieaicinot pretendentus, kuru iesniegtajos piedāvājumos ir norādīta vienāda cena. Ja pretendents neierodas uz izlozi, tad komisija veic izlozi bez pretendenta klātbūtnes. Ja valstī vēl ir spēkā esošs ārkārtējais stāvoklis, tad komisija izlozi veic elektroniskajā vidē. 
7. Cita informācija
7.1. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetu. Iepirkums nav sadalīts daļās.
7.2. Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu vai elektroniski.
7.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.
7.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu vai pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7.5. Ja ir iesniegts tikai viens piedāvājums, tad iepirkumu komisija var slēgt līgumu ar šo pretendentu tad, ja:
7.5.1. Iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām;
7.5.2. Uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.
7.6. Iepirkuma līgumu slēdz saskaņā ar nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu.
7.7. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē piegādājamās preces (preču daudzumu saraksti un citi iepirkuma dokumenti), un ir jāparedz visu līguma izmaksu (par piegādi un uzstādīšanu) lielums atbilstoši līguma projektā paredzētajam, kas ir jāiekļauj piedāvājuma cenā.


SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”
Atklāta konkursa 
ID Nr. SIA DN 2021/6
Nolikuma Pielikums Nr.1 

PRETENDENTA PIETEIKUMS

[bookmark: _Hlk66782731]Atklāta konkursa “Dobeles novada pašvaldības dzīvojamā fonda elektrisko radiatoru montāža un elektroinstalācijas mērījumu pārbaude”.

Saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
1. <Pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents) piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem, tai skaitā tehniskajai specifikācijai un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un saprotams. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā ietvertos nosacījumus;
2. pieteikumam pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
3. visas piedāvājumā iekļautās dokumentu kopijas, kas piedāvājumā atzīmētas ar atbilstošu atzīmi „KOPIJA PAREIZA”, atbilst dokumentu oriģināliem;
4. piekrītam nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un mūsu piedāvājuma akceptēšanas gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu;
5. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
6. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz __________ [vismaz 60 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa], un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.
 Informācija par pretendentu:
	1.
	Nosaukums:

	2.
	Adrese:

	3.
	Reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru:

	4.
	Reģistrācijas vieta:

	5.
	Reģistrācijas gads:

	6.
	Reģistrēts Latvijas Republikas Elektroenerģijas tirdzniecības Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Elektroenerģijas tirgotāju reģistrā ar reģistrācijas numuru:

	7.
	Darbības sfēra (īss apraksts):

	8.
	Finanšu rekvizīti:

	8.1. Kredītiestādes nosaukums:
	

	8.2. Kredītiestādes adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss):
	

	8.3. Kredītiestādes kods:
	

	8.4. Konta numurs:
	

	9.
	Kontaktpersona:

	10.
	Telefons:

	11.
	Fax:

	12.
	E – pasta adrese:

	Pilnvarotās personas vārds, 
uzvārds, amats:
	


Informāciju par pretendenta uzņēmuma atbilstību maza* vai vidēja** uzņēmuma statusam.
Pretendents /nosaukums/ ir ___________________ /jānorāda mazais* vai vidējais**/ uzņēmums.
Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _________________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.
*Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus EUR.
**Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus EUR un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus EUR.

	Pretendenta vai tā pilnvarotās personas                      
vārds, uzvārds, amats:
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā Atklātajā konkursā
“Dobeles novada pašvaldības dzīvojamā fonda elektrisko radiatoru montāža un elektroinstalācijas mērījumu pārbaude”
identifikācijas numurs: SIA DN 2021/6

	Pretendents
	

	Adrese
	

	Komersanta reģistrācijas Nr.
	

	E-pasts 
	

	Fakss
	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	

	Citi uzņēmēji
(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents, saskaņā ar nolikuma noteikumiem)
	



Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:
1. <Pretendents> piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām, tai skaitā tehniskajai specifikācijai, un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
1. < Pretendents > apņemas veikt iepirkuma “Dobeles novada pašvaldības dzīvojamā fonda elektrisko radiatoru montāža un elektroinstalācijas mērījumu pārbaude” identifikācijas Nr. SIA DN 2021/6, par kopējo cenu: 
	Darbi
	Piedāvātā līgumcena 
euro (bez PVN)

	
	

	
	

	KOPĀ EUR, bez PVN
	

	PVN, EUR
	

	Kopā piedāvātā līgumcena EUR, ar PVN
	



Papildus pievienots izmaksu aprēķins uz ____lapām

1. Līguma izpildes termiņš: _____kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas, no 2021.gada ___. ____________līdz 2021.gada ____.______________. Pielikumā pievienots darbu izpildes grafiks ____lpp.
2. <Pretendents> apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā noteiktos nosacījumus un strādāt pie kvalitatīvas līguma izpildes.
3. Apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas
4. Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību par iesniegto piedāvājumu
5. Finanšu piedāvājumā ir norādīta līgumcena - kopējā cena par kādu tiks veikti Darbi (kopējā piedāvājuma cena), kā arī vienības cenas, izmaksu pozīcijas un to izmaksas.
6. Tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu darbu izpildi atbilstoši Projektam, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. 
7. Tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis savā tāmē, bet to nepieciešamība izriet no  faktiskās situācijas.
8. Vienību cenas ir fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.


Paraksts *: ___________________________________
                              Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis 
Vārds, uzvārds: _________________________________
Amats: ________________________________________

*	Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).
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ID Nr. SIA DN 2021/6
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PRETENDENTA FINANŠU APGROZĪJUMS


	2018.gads
	2019.gads
	2020.gads

	


	
	





Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ............................................................................
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PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS


	Nr.
	Pakalpojuma nosaukums
	Pakalpojuma apjoms, EUR (bez PVN)
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona
	Izpildes gads

	
1.
	


	
	
	

	
2.
	


	
	
	

	
3.
	


	
	
	




Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ............................................................................
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Atklāta konkursa
“Dobeles novada pašvaldības dzīvojamā fonda elektrisko radiatoru montāža un elektroinstalācijas mērījumu pārbaude”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Veicamie darbi:
Elektroapgādes sistēmu mērījumi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un iepirkuma nolikuma tehnisko specifikāciju. Objektos, kuros jāveic elektrisko radiatoru montāža- esošās situācijas analīze un elektroinstalācijas kvalitātes stāvokļa novērtējums atbilstoši LBN 405-15 prasībām.
Darba uzdevums un apjomi:
Novērtēt objektos: daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, pašvaldību dzīvojamās telpās un pienākošo elektro instalāciju, kas ir dotā dzīvokļa atbildības robežā, izbūvēto elektroapgādes sistēmu atbilstību spēkā esošajiem ekspluatācijas, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīviem.
Darbu apraksts: 
1. Apkalpojamā teritorija – SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekotajos objektos Dobeles pilsētā un Dobeles novadā.
0. Pretendents veic esošās situācijas analīzi pašvaldības dzīvokļos un elektroinstalācijas kvalitātes stāvokļa novērtējumu atbilstoši LBN 405-15 prasībām;
0. Pirms jaunizbūvētās elektroinstalācijas nodošanas, Pretendentam jāveic: 
1. Kabeļu izolācijas pārbaude;
1. Kontaktsavienojumu pārbaude;
1. Cilpas “fāze nulle” mērījumus katrai jaunizbūvētai elektriskai grupai;
1. Jaunizbūvētās elektroinstalācijas kontaktsavienojumu atbilstības kritērijiem un elektroietaišu termiska stāvokļa novērtēšanai ir jāpielieto Ministru Kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumus Nr.294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija” prasības un Latvijas Elektrotehniskajā komisijā apstiprinātais Latvijas Energostandarts LEK 038 “Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu normas un apjomi”.
0. Pretendentam jāveic:
2. elektrisko radiatoru jaudu aprēķins/saskaņošana ar Pasūtītāju;
2. elektrisko shēmu sagatavošana;
2. elektrisko radiatoru montāžas un elektroinstalācijas izbūves darbi;
2. jaunizbūvējamo elektroinstalācijas pārbaudes darbi atbilstoši Ministru Kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 6. un 7.pielikumiem;
2. izpilddokumentācijas sagatavošana.
0. Pēc elektrisko radiatoru uzstādīšanas veikt elektriskos mērījumus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 56.punktu un saskaņā ar šo noteikumu 57.punktu iesniegt pārbaudes aktus, kuros norāda:
a) veiktos darbus;
b) mērījumu rezultātus;
c) slēdzienu par turpmāko ekspluatāciju.
1.5.  Apsekot elektroapgādes līnijas un pārbaudīt to atbilstību Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 58.punkta noteiktajām prasībām, sagatavot un iesniegt atskaiti par konstatēto, identificēt neatbilstības un sniegt rekomendācijas par turpmāko elektroinstalācijas ekspluatāciju. Mērījumus jāveic ievērojot LEK 38 – “Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu normas un apjomi” mērījumu metodoloģiju. Mērījumu laikā jāpielieto iekārtu, kas var nodrošināt pietiekoši labu termo attālas kvalitāti ar termodetektora izšķirtspēju ne mazāku par 120x90 pikseļiem. 
1.6. Veikt elektriskās pretestības mērījumus cilpai „fāze – nulle” un iesniegt protokolus, kuros norāda:
a) veiktos darbus;
b) mērījumu rezultātus;
c) slēdzienu par turpmāko ekspluatāciju.
1.7. Veikt zemējumietaises zemējumvadu nepārtrauktības, zemējumietaises pretestību mērījumus un iesniegt protokolus, kuros norāda:
a) veiktos darbus;
b) mērījumu rezultātus;
c) slēdzienu par turpmāko ekspluatāciju.
1.8.  Objektos jāveic elektroapgādes sistēmas mērījumi pretendents veic sekojošo:
          1.8.1.  Apsekot objektos izbūvētās stacionārās elektroietaises un elektrotīklu.
          1.8.2.  Veikt esošo elektrisko slēgumu principiālo shēmu.
          1.8.3.  Veikt elektriskos mērījumus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru      kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 56.punktu un saskaņā ar šo noteikumu 57.punktu iesniegt pārbaudes aktus, kuros norāda:
a) veiktos darbus;
b) mērījumu rezultātus;
c) slēdzienu par turpmāko ekspluatāciju.
1.9. Objekti, kuros jāveic gan elektroapgādes sistēmas mērījumi, gan elektrisko radiatoru montāža (Pielikums Nr. 6).
1.10. Objektos, kuros jāveic tikai elektrisko radiatoru uzstādīšana (Pielikums NR. 7) , veic visas nepieciešamās darbības, kuras aprakstītas nolikuma 1.2. – 1.3. punktos. 
1.11. Objektos, kuros jāveic tikai elektroapgādes sistēmas mērījumi ( Pielikums NR. 8 ) pretendents veic visas darbības, kuras aprakstītas nolikuma 1.4. – 1.8. punktos.


Sagatavoja
S. Skrastiņa
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	Objektu saraksts
	
	
	
	

	Elektroapgādes sistēmas mērījumi un elektrisko radiatoru montāža
2021.gadam
	


	


SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”
Atklāta konkursa 
ID Nr. SIA DN 2021/6
Nolikuma Pielikums Nr. 6



	Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads
	
	

	Nr.
	Adrese
	Stāvs
	Telpu platība m2
	Elektro. mērījumi
	Termiņš

	
	
	
	1.istaba
	2.istaba
	3.istaba
	Virtuve
	
	

	1
	Skolas iela 4-6
	2
	16.5
	12.2
	 
	7.2
	mērījumi
	01.05.-14.06.2021

	2
	Skolas iela 4-9
	3
	16.8
	12.4
	 
	7.6
	mērījumi
	

	3
	Skolas iela 4-24
	4
	18.3
	12.4
	 
	7.3
	mērījumi
	

	4
	Skolas iela 4-42
	4
	11.6
	15.1
	 
	7.3
	mērījumi
	

	5
	Skolas iela 4-43
	4
	13.7
	 
	 
	5
	mērījumi
	

	6
	Skolas iela 4-44
	4
	17.8
	12.3
	 
	7.3
	mērījumi
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Apgulde, Naudītes pagasts, Dobeles novads
	
	

	Nr.
	Adrese
	Stāvs
	Telpu platība m2
	Elektro. mērījumi
	Termiņš

	
	
	
	1.istaba
	2.istaba
	3.istaba
	Virtuve
	
	

	7
	Dārza iela 1-3
	1
	17
	13.1
	 
	6.4
	mērījumi
	01.05.-14.06.2021

	8
	Dārza iela 1-4
	2
	16.7
	13.6
	 
	6.3
	mērījumi
	

	9
	Dārza iela 1-5
	2
	8.5
	16.1
	 
	6.5
	mērījumi
	

	10
	Dārza iela 1-9
	3
	16.8
	15.2
	 
	6.7
	mērījumi
	

	11
	Dārza iela 1-12
	1
	13.2
	10.3
	16.9
	6.6
	mērījumi
	

	12
	Dārza iela 1-19
	2
	17
	13.9
	 
	6.6
	mērījumi
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Dārza iela 1-22
	3
	13.3
	16.8
	17.4
	6.8
	mērījumi
	

	14
	Dārza iela 2-4
	2
	16.7
	13.4
	 
	6.5
	mērījumi
	

	15
	Dārza iela 2-11
	1
	16.8
	 
	 
	6.1
	mērījumi
	

	16
	Dārza iela 2-14
	2
	15.9
	 
	 
	6.2
	mērījumi
	

	17
	Dārza iela 2-15
	2
	10.2
	17.1
	13.9
	6.4
	mērījumi
	

	18
	Dārza iela 2-22
	2
	16.6
	13.9
	 
	6.4
	mērījumi
	

	19
	Dārza iela 2-25
	3
	16.9
	13.8
	 
	5.9
	mērījumi
	

	20
	Dārza iela 2-26
	3
	 
	 
	 
	6.9
	mērījumi
	

	21
	Dārza iela 3-1
	1
	16.1
	10.9
	 
	7.8
	mērījumi
	

	22
	Dārza iela 3-2
	1
	15
	 
	 
	7.7
	mērījumi
	

	23
	Dārza iela 3-4
	2
	16
	11
	 
	7.7
	mērījumi
	

	24
	Dārza iela 3-7
	3
	16.2
	11.1
	 
	8
	mērījumi
	

	25
	Dārza iela 3-22
	3
	16.6
	11.3
	 
	8
	mērījumi
	

	26
	   Priežu iela 12-23
	3
	11.9
	14.1
	 
	5.3
	mērijumi
	





SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”
Atklāta konkursa 
ID Nr. SIA DN 2021/6
Nolikuma Pielikums Nr. 7
	  
Dobeles novada pašvaldības dzīvojamā fonda elektrisko radiatoru montāža 2021.gadam.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gardene, Auru pagasts, Dobeles novads
	
	

	
	Nr.
	Adrese
	Stāvs
	Telpu platība m2
	Termiņš
	

	
	
	
	
	1.istaba
	2.istaba
	3.istaba
	Virtuve
	
	

	
	27
	Priežu iela 10-8
	2
	12.2
	17.6
	 
	5.3
	18.06.-30.07.2021
	

	
	28
	Priežu iela 10-11
	3
	12.3
	17.7
	 
	5
	
	

	
	29
	Priežu iela 10-13
	1
	12.1
	17.7
	 
	5.4
	
	

	
	Nr.
	Adrese
	Stāvs
	Telpu platība m2
	
	

	
	
	
	
	1.istaba
	1.istaba
	1.istaba
	Virtuve
	
	

	
	30
	Priežu iela 10-15
	1
	12.1
	14.2
	 
	5.2
	
	

	
	31
	Priežu iela 10-22
	3
	12.1
	17.5
	 
	5.7
	
	

	
	32
	Priežu iela 11-8
	2
	12.6
	17.5
	 
	6.2
	
	

	
	33
	Priežu iela 11-13
	1
	12.2
	15.6
	 
	5.8
	
	

	
	34
	Priežu iela 12-2
	1
	12.3
	15.2
	 
	5.4
	
	

	
	35
	Priežu iela 12-12
	3
	12.2
	17.2
	 
	5.7
	
	

	
	36
	Priežu iela 12-16
	1
	16.8
	 
	 
	5.6
	
	

	
	37
	Priežu iela 12-21
	3
	14.1
	14.7
	 
	5.7
	
	

	
	38
	Priežu iela 12-24
	3
	17.5
	 
	 
	5.2
	
	

	
	39
	Priežu iela 13-8
	1
	13.4
	18.3
	13.4
	8.3
	
	

	
	40
	Priežu iela 13-13
	75.m2
	
	

	
	41
	Priežu iela 13-20
	1
	8
	31.6
	 
	 
	
	


SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”
Atklāta konkursa 
ID Nr. SIA DN 2021/6
Nolikuma Pielikums Nr. 8

	           
    Dobeles novada pašvaldības dzīvojamā fonda elektroinstalācijas mērījumu pārbaude 2021.gadam.
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Annenieku pagasts, Dobeles novads

	
	
	
	

	
	Nr.
	Adrese
	Platība, m2
	Termiņš
	
	

	
	1
	Annenieku pagasts
	Dārza iela 8-4
	42.4
	01.08. - 1.10.2021
	
	

	
	2
	Annenieku pagasts
	Dārza iela 9-1
	20.6
	
	
	

	
	3
	Annenieku pagasts
	Skolas iela 4-10
	47
	
	
	

	
	4
	Annenieku pagasts
	Skolas iela 8-3
	49.3
	
	
	

	
	5
	Annenieku pagasts
	Skolas iela 8-4
	49
	
	
	

	
	6
	Annenieku pagasts
	“Kaķenieki 1”-2
	23
	
	
	

	
	7
	Annenieku pagasts
	“Kaķenieki 2”-1
	41.7
	
	
	

	
	8
	Annenieku pagasts
	“Kaķenieki 2”-2
	50.1
	
	
	

	
	9
	Annenieku pagasts
	“Kaķenieki 2”-3
	54.5
	
	
	

	
	10
	Annenieku pagasts
	Draudzības iela 3-1 
	23.8
	
	
	

	
	11
	Annenieku pagasts
	Draudzības iela 3-2
	22.9
	
	
	

	
	12
	Annenieku pagasts
	Draudzības iela 3-5
	23.4
	
	
	

	
	13
	Annenieku pagasts
	Draudzības iela 3-10
	23.9
	
	
	

	
	14
	Annenieku pagasts
	Draudzības iela 3-11
	23.4
	
	
	

	
	15
	Annenieku pagasts
	Draudzības iela 3-8
	17.7
	
	
	

	
	16
	Annenieku pagasts
	“Kastaņas”-2
	53.1
	
	
	

	
	17
	Annenieku pagasts
	“Kastaņas”-3
	69.2
	
	
	

	
	18
	Annenieku pagasts
	“Kastaņas”-5
	36.8
	
	
	

	
	19
	Annenieku pagasts
	“Kastaņas”-6
	46
	
	
	

	
	20
	Annenieku pagasts
	“Dzintari”-2
	47.5
	
	
	

	
	21
	Annenieku pagasts
	“Dzintari”-4
	52.9
	
	
	

	
	22
	Annenieku pagasts
	“Brūnas”-10
	68.8
	
	
	

	
	23
	Annenieku pagasts
	“Brūnas”-3
	38.3
	
	
	

	
	24
	Annenieku pagasts
	“Brūnas”-5
	39.1
	
	
	

	
	25
	Annenieku pagasts
	“Brūnas”-8
	44.1
	
	
	

	
	26
	Annenieku pagasts
	“Atvari”-7
	45.4
	
	
	

	
	27
	Annenieku pagasts
	“Atvari”-2
	22.8
	
	
	

	
	28
	Annenieku pagasts
	“Atvari”-3
	49.5
	
	
	

	
	29
	Annenieku pagasts
	“Atvari”-4
	36.3
	
	
	

	
	30
	Annenieku pagasts
	“Cerības”-1
	45.4
	
	
	

	
	31
	Annenieku pagasts
	“Cerības”-2
	81.4
	
	
	

	
	32
	Annenieku pagasts
	“Stacijas”-3
	51.4
	
	
	

	
	33
	Annenieku pagasts
	“Stacijas”-4
	43
	
	
	

	
	34
	Annenieku pagasts
	“Saulītes” māja
	124.2
	
	
	

	
	
Bērzes pagasts, Dobeles novads

	
	
	
	

	
	Nr.
	 Adrese
	Platība, m2
	Termiņš
	
	

	
	35
	Bērzes pagasts
	“Berze 13”-9
	75.4
	01.08.-1.10.2021
	
	

	
	36
	Bērzes pagasts
	“Mušas 2”-4
	62
	
	
	

	
	37
	Bērzes pagasts
	“Daujāti”2
	84.7
	
	
	

	
	38
	Bērzes pagasts
	“Ziedi”1
	32.6
	
	
	

	
	39
	Bērzes pagasts
	Liepu iela 15-5
	24.2
	
	
	

	
	40
	Bērzes pagasts
	“Ģīgumi 1”-3
	67
	
	
	

	
	41
	Bērzes pagasts
	“Ģīgumi 2”-1
	23
	
	
	

	
	42
	Bērzes pagasts
	“Ģīgumi 2”-2
	23.1
	
	
	

	
	43
	Bērzes pagasts
	“Ģīgumi 2”-4
	20.1
	
	
	

	
	44
	Bērzes pagasts
	“Bastardi”-3
	85.7
	
	
	

	
	45
	Bērzes pagasts
	“Bastardi”-5
	83.6
	
	
	

	
	
Bikstu pagasts, Dobeles novads

	
	
	
	

	
	Nr.
	 Adrese
	Platība, m2
	Termiņš
	
	

	
	46
	Bikstu pagasts
	“Brieži”-3
	105.9
	01.10.-01.11.2021
	
	

	
	47
	Bikstu pagasts
	“Virši”-2
	67.4
	
	
	

	
	48
	Bikstu pagasts
	“Mežinieki”-3
	71.5
	
	
	

	
	49
	Bikstu pagasts
	“Jaunā māja 1”
	0
	
	
	

	
	50
	Bikstu pagasts
	“Caunes”-2
	66.7
	
	
	

	
	51
	Bikstu pagasts
	“Caunes”-3
	52.2
	
	
	

	
	52
	Bikstu pagasts
	“Mazbiksti”-2
	40.2
	
	
	

	
	53
	Bikstu pagasts
	99.km māja-1
	29.2
	
	
	

	
	54
	Bikstu pagasts
	99.km māja-3
	31.4
	
	
	

	
	55
	Bikstu pagasts
	99.km māja-4
	14.5
	
	
	

	
	56
	Bikstu pagasts
	99.km māja-5
	49.6
	
	
	

	
	57
	Bikstu pagasts
	Kazarmas-1
	60.7
	
	
	

	
	58
	Bikstu pagasts
	Kazarmas-3
	47
	
	
	

	
	59
	Bikstu pagasts
	Kazarmas-4
	45.6
	
	
	

	
	60
	Bikstu pagasts
	Kazarmas-5
	47.2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dobeles pagasts, Dobeles novads

	
	
	
	

	
	Nr.
	 Adrese
	Platība, m2
	Termiņš
	
	

	
	61
	Dobeles pagasts
	“Nāreikas”-3
	58.9
	01.10. - 01.11.2021
	
	

	
	62
	Dobeles pagasts
	“Lejasstrazdi 12”-2
	49.8
	
	
	

	
	63
	Dobeles pagasts
	“Lejasstrazdi 23”-14
	30.3
	
	
	

	
	64
	Dobeles pagasts
	“Lejasstrazdi 23”-17
	28.9
	
	
	

	
	65
	Dobeles pagasts
	“Lejasstrazdi 2”-1
	29.9
	
	
	

	
	66
	Dobeles pagasts
	“Alejas”-2
	40.5
	
	
	

	
	67
	Dobeles pagasts
	“Nāreikas”-2
	31.8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads

	
	
	
	

	
	Nr.
	 Adrese
	Platība, m2
	Termiņš
	
	

	
	68
	Jaunbērzes pagasts
	Ausmaņa iela 8-1
	27.8
	01.10.- 01.11.2021
	
	

	
	69
	Jaunbērzes pagasts
	Ausmaņa iela 8-4
	37.6
	
	
	

	
	70
	Jaunbērzes pagasts
	Ausmaņa iela 8-6
	32.4
	
	
	

	
	71
	Jaunbērzes pagasts
	Ausmaņa iela 8-7
	55.4
	
	
	

	
	72
	Jaunbērzes pagasts
	Ausmaņa iela 8-9
	59.2
	
	
	

	
	73
	Jaunbērzes pagasts
	“Maisiņi”-2
	67
	
	
	

	
	74
	Jaunbērzes pagasts
	“Maisiņi”-3
	70.2
	
	
	

	
	75
	Jaunbērzes pagasts
	“Maisiņi”-5
	52.2
	
	
	

	
	76
	Jaunbērzes pagasts
	“Maisiņi”-6
	21.8
	
	
	

	
	77
	Jaunbērzes pagasts
	“Počas”-3
	33.9
	
	
	

	
	78
	Jaunbērzes pagasts
	“Počas”-7
	34.4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Penkules pagasts, Dobeles novads

	
	
	
	

	
	Nr.
	 Adrese
	Platība, m2
	Termiņš
	
	

	
	79
	Penkules pagasts
	“Ielejas”-3
	64.4
	01.10.-01.11.2021
	
	

	
	80
	Penkules pagasts
	“Pavasari”-2
	51.2
	
	
	

	
	81
	Penkules pagasts
	“Pavasari”-11
	42.6
	
	
	

	
	82
	Penkules pagasts
	“Akācijas”-13
	71.7
	
	
	

	
	83
	Penkules pagasts
	“Dailes”-5
	78.9
	
	
	

	
	
Zebrenes pagasts, Dobeles novads

	
	
	
	

	
	Nr.
	 Adrese
	Platība, m2
	Termiņš
	
	

	
	84
	Zebrenes pagasts
	“Liepas”-1
	39.1
	01.10.-01.11.2021
	
	

	
	85
	Zebrenes pagasts
	“Sarkankrogs”-1
	26.3
	
	
	

	
	86
	Zebrenes pagasts
	“Sarkankrogs”-2
	50.2
	
	
	

	
	87
	Zebrenes pagasts
	“Sarkankrogs”-3
	65.3
	
	
	

	
	88
	Zebrenes pagasts
	“Sarkankrogs”-4
	57.7
	
	
	

	
	89
	Zebrenes pagasts
	“Mārti”-4
	55.6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Daudzums : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- 26 radiatoru montāža un elektro.mērījumi
	
	
	
	
	

	
	
	-15 radiatoru montāžas
	
	
	
	
	
	

	
	
	-89 elktro mērījumi
	
	
	
	
	
	
	





Sastādīja: 
S. Skrastiņa
63722463





SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”
Atklāta konkursa ID Nr. SIA DN 2021/6
Nolikuma Pielikums Nr. 9


INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM/PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS


	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Nododamo pakalpojumu apjoms no kopējā darbu apjoma (%)
	Apakšuzņēmējam nododamo darbu īss apraksts
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai (Jā/Nē)

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	





SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”
Atklāta konkursa ID Nr. SIA DN 2021/6
Nolikuma Pielikums Nr. 10

Apakšuzņēmēja un/vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

	Ar šo ____________________ (apakšuzņēmēja, personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums, reģistrācijas numurs), apliecinu, ka apņemos strādāt pie atklāta konkursa “Dobeles novada pašvaldības dzīvojamā fonda elektrisko radiatoru montāža un elektroinstalācijas mērījumu pārbaude” (ID Nr. SIA DN 2021/6) līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, kā arī nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa “Dobeles novada pašvaldības dzīvojamā fonda elektrisko radiatoru montāža un elektroinstalācijas mērījumu pārbaude”, (ID Nr. SIA DN 2021/6) laikā, par kuriem apņemos informēt.


	Nosaukums:
	__________________________________

	Datums: 
	__________________________________

	Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, paraksts:
	__________________________________




SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”
Atklāta konkursa ID Nr. SIA DN 2021/6
Nolikuma Pielikums Nr. 11


PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. IEP/__/2021
Dobelē,                                                  			  2021.gada ___.___________

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, reģ. Nr. 48503021348, adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš darbojas dzīvokļu īpašnieku vārdā un interesēs, saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 
__________________, reģ. Nr. ________________, juridiskā adrese: _________________________ , tās valdes locekļa _________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, vai atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par Līgumā noteikto atlīdzību, ar saviem materiāliem, darbarīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas veikt Dobeles novada pašvaldības dzīvojamā fonda elektrisko radiatoru montāža un elektroinstalācijas mērījumu pārbaude atbilstoši atklāta konkursa (identifikācijas Nr. SIA DN 2021/6) nolikuma un šā Līguma noteikumiem turpmāk tekstā – Darbi.
1.2. Izpildītājs Darbus veic objektos, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto objektu sarakstu, turpmāk tekstā – Objekts.
1.3. Izpildītājs Darbus uzņemas veikt Līgumā un Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Pasūtītāja noteiktajos termiņos un pienācīgā kvalitātē saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), darbu izpildes laika grafiku (3.pielikums), Tehnisko specifikāciju (4.pielikums) un Objektu saraksta Nr.1 (Pielikums Nr.5), Nr.2 (Pielikums Nr.6) un Nr.3 (Pielikums Nr.7), kas uzskatāmi par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
1.4. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomiem, prasībām, kā arī ar Objektu, un atsakās saistībā ar to celt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.

1. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam samaksu EUR ______ (___________________), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), turpmāk tekstā Līgumcena. Izpildītājam nav tiesību prasīt Līgumcenas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. 
2.2. Pakalpojuma cenā ietilpst visi Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi, speciālistu atalgojums, kā arī citas izmaksas un izdevumi, kas Izpildītājam var rasties Līguma darbības laikā.
2.3. Beidzamo maksājumu Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvuzrauga rakstveidā akceptētas atskaites (Forma Nr.2) par kvalitatīvi un termiņā izpildītajiem Darbiem saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas par visu Līgumā minēto Darbu izpildi, kā arī pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. 

1. Darbu izpildes termiņi
3.1. Līgumā noteikto Darbu izpildes sākuma termiņš ir 2021.gada 1.jūnijs un mērījumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pašvaldības dzīvojamās telpās jāveic līdz 2021.gada 30.novembrim.
3.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku.
3.3. Izpildītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Darbu izpildi Darbu izpildes laika grafikā noteiktajos termiņos. Ja šāda informācija no Izpildītāja ir saņemta un Darbu izpilde konkrētajā adresē nav iespējama, Pasūtītājs Izpildītājam norāda citu darba apjoma ziņā līdzvērtīgu adresi, kurā ir iespējams un ir nepieciešams veikt Līgumā noteiktos Darbus.
3.4. Izpildītājam nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri tam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
3.5. Ja Izpildītājs vēlas Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, tas par to rakstiski ziņo Pasūtītājam. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties, tas ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.
3.6. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto paziņojumu, 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
4.1. Pasūtītāja pienākumi:
4.1.1. sniegt Izpildītājam nepieciešamās un Pasūtītāja rīcībā esošās ziņas par Objektiem, kas nepieciešamas Pakalpojumu kvalitatīvai sniegšanai;
4.1.2. ja Pasūtītājam nepieciešams saņemt Pakalpojumu Objektos, sagatavot Izpildītājam informāciju par Objektiem un nosūtīt Izpildītājam;
4.1.3. nodrošināt Izpildītāja darbinieku iekļūšanu Objektos, tajā skaitā palīgtelpās Pakalpojumu sniegšanai;
4.1.4. 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt Izpildītāja iesniegtos izpildes aktus un Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktus un parakstīt tos vai arī minētajā termiņā sniegt Izpildītājam pamatotas pretenzijas par sniegtajiem Pakalpojumiem, pretenzijā norādot Pakalpojumu trūkumu novēršanas termiņu;
4.1.5. veikt samaksu saskaņā ar Līgumu.
4.2. Pasūtītāja tiesības:
4.2.1. neuzņemties atbildību par Izpildītāja inventāru, tehniku un materiāliem;
4.2.2. iesniegt Izpildītājam pretenzijas par Pakalpojumu kvalitāti, par nesniegtajiem vai neatbilstoši Līguma, tā pielikumu un/vai normatīvo aktu nosacījumiem sniegtajiem Pakalpojumiem, kā arī par citiem Līguma un normatīvo aktu nosacījumu neievērošanas gadījumiem, norādot termiņu neatbilstību un pārkāpumu novēršanai;
4.2.3. samazināt par Pakalpojumu atbilstoši Līguma noteikumiem maksājamo summu, ja Pakalpojumi un tā ietvaros veicamie darbi ir veikti nekvalitatīvi, nepilnīgi neievērojot Līguma un tā pielikumu nosacījumus un termiņus;
4.2.4. Līguma darbības laikā vērsties pie apdrošināšanas sabiedrības ar lūgumu sniegt ziņas par atlikušo Izpildītāja civiltiesiskās atbildības limitu un gadījumā, ja tas ir mazākas par Līguma 6.1.apakšpunktā noteikto, pieprasīt Izpildītājam limita atjaunošanu 5 (piecu) darba dienu laikā;
4.2.5. gadījumā, ja Izpildītājs neveic kādus Pakalpojumu sastāvā ietilpstošus darbus un/vai neievēro noteiktos termiņus, pieaicināt minēto darbu veikšanai trešās personas uz Izpildītāja rēķina;
4.2.6. neparakstīt izpildes aktus un Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā arī nemaksāt attiecīgo Līgumā noteikto maksu, kamēr kādi no Tehniskajā specifikācijā minētajiem darbiem Objektos ir veikti daļēji vai nav veikti vispār;
4.2.7. noslēdzot vienošanos pie Līguma, Līguma darbības laikā grozīt Tehniskajā specifikācijā pievienoto Objektu sarakstu, tam pievienojot jaunus Objektus vai arī Objektus no tā izslēdzot. Pievienojot papildu Objektus, to Pakalpojuma cena tiek noteikta, vadoties pēc Finanšu piedāvājumā iekļautu analogu Objektu cenām.

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi
5.1. Izpildītāja pienākumi:
5.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 4.1.2.punktā informācijas saņemšanas uzsākt Pakalpojumu izpildi;
5.1.2.  kvalitatīvi sniegt Pakalpojumus Līgumā un tā pielikumos noteiktajā kārtībā, apjomā, termiņā un biežumā, izpildot visus Tehniskajā specifikācijā norādītos Pakalpojuma ietvaros veicamos darbus un izmantojot Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām atbilstošus instrumentus un ierīces;
5.1.3. sniegt Pakalpojumu, nodrošinot netraucētu Objektu lietotāju darbību – apsekojumu un mērījumu laikā Izpildītājs Objektā nodrošina lietotāju funkcionālo darbību, nodrošinot ar pagaidu pieslēgumu, un paredz darba organizācijas pasākumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
5.1.4. sniedzot Pakalpojumus, ievērot Līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus, t.sk. saistībā ar COVID-19 noteiktajiem ierobežojumiem, ugunsdrošības prasības, darba drošības noteikumus, Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus, Objekta lietotāju iekšējos noteikumus, kā arī uzņemties atbildību par sekām, kuras varētu iestāties šajā apakšpunktā noteikto noteikumu neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas rezultātā;
5.1.5. uzņemties pilnu materiālo atbildību par Objektam, Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un segt visus zaudējumus, kas Izpildītāja un/ vai Pakalpojuma izpildē Izpildītāja iesaistīto personu darbības vai bezdarbības rezultātā radušies;
5.1.6. novērst Pasūtītāja pretenzijās norādītos trūkumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; 
5.1.7. Pakalpojumus sniegt, iespējami nodrošinot netraucētu Objekta lietotāju darbību (atsevišķos gadījumos darbus veikt vakaros pēc plkst. 20.00 un brīvdienās), un pirms Pakalpojumos ietilpstošo darbu uzsākšanas saskaņot veicamo darbu grafiku ar attiecīgā Objekta pārvaldnieku un telpu lietotājiem, kā arī pēc darbu pabeigšanas sakārtot un uzkopt Pakalpojumu sniegšanas vietu, atstājot to tīru un kārtībā;
5.1.8. iesniegt Pasūtītājam Tehniskajā specifikācijā noteikto izpilddokumentāciju un elektronisko mērījumu protokolus trīs eksemplāros drukātā veidā un vienu elektroniski;
5.1.9. līdz nākamā mēneša 15.datumam iesniegt Pasūtītājam izpildes aktu un Pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas aktu par veiktajiem Pakalpojumiem iepriekšējā mēnesī;
5.1.10. Līguma darbības laikā nodrošināt, ka Pakalpojumu izpildē piedalās kvalificēts personāls ar nepieciešamo pieredzi;
5.1.11. Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniegšanai piesaistīt ne mazāk kā 2 (divus) speciālistus, kuriem uz Līguma noslēgšanas brīdi ir spēkā apliecība ar vismaz B elektrodrošības grupu atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”, no kuriem:
a) ne mazāk kā 2 (divi) speciālisti, kuriem uz Līguma noslēgšanas brīdi ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudē un mērīšanā ar darba spriegumu vismaz 1 kV;
b) vismaz 1 (viens) speciālists, kuram uz Līguma noslēgšanas brīdi ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu izbūvē vai izbūves darbu vadīšanā, vai ekspluatācijā, vai būvuzraudzībā ar darba spriegumu vismaz 1 kV.
5.1.12. Līguma 5.1.11.apakšpunktā noteiktajām prasībām atbilstošo un Tehniskajā piedāvājumā minēto speciālistu nomaiņu veikt Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.1.13. nodrošināt, ka Izpildītāja rīcībā ir tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams Pakalpojuma sniegšanai Tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā;
5.1.14. sniedzot Pakalpojumus, uzņemties atbildību par savu un trešo personu drošību;
5.1.15. 5(piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt par konkrētā Objektā veicamiem darbiem un darbos iesaistītām personām;
5.2. Izpildītāja tiesības:
5.2.1. saņemt samaksu par Pasūtītājam pilnībā, kvalitatīvi un atbilstoši Līgumam sniegtiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līgumu;
5.2.2. saņemt Pasūtītāja rīcībā esošo un Pakalpojuma izpildei nepieciešamo informāciju.

6. Apdrošināšana
6.1. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā pirms Pakalpojuma uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja un Pakalpojuma izpildē Izpildītāja iesaistīto personu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises.
6.2. Izpildītājs nodrošina Līguma 6.1.apakšpunktā minēto apdrošināšanu līdz Līguma darbības termiņa beigām.
6.3. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētam – Pasūtītājam un tai ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Izpildītājam ir pasludināta maksātnespēja vai Izpildītājs ir likvidēts.
6.4. Izpildītājam ir pienākums iepriekš apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projektus saskaņot ar Pasūtītāju.
6.5. Ja apdrošināšanas polisei Līguma 6.2.apakšpunktā minētajā laikā beidzas termiņš, Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam jaunus tāda paša veida un satura Līguma 6.1.apakšpunktā noteiktos dokumentus ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms pirmās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņa pēdējās dienas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālu.

7. Pušu atbildība 
7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
7.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Darba izpildi.
7.3. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Darba uzsākšanas vai izpildes termiņus, vai apdrošināšanas dokumentu iesniegšanas termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās Līgumcenas.
7.4. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līguma 2. punktā noteiktos maksājumus, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nokavētās maksājuma summas.
7.5. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, par kuriem Pasūtītājs rakstiski ir informējis Izpildītāju, Izpildītājs par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro 00 centi) apmērā. 
7.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu.
7.7. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu.

8. Līguma izbeigšana
8.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam 7 (septiņas)  kalendāra dienas iepriekš, ja:
8.2.1. izpildītājs atkārtoti neievēro likumīgus Pasūtītāja rakstiskus norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
8.2.2. darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām vai netiek uzsākta defektu novēršana;
8.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu; 
8.3. Izpildītājs nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) darba dienas.
8.4. Līguma izbeigšana saistību neizpildes dēļ neierobežo Pušu tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 
8.5. Izbeidzot Līgumu 8.1.-8.3.punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski kvalitatīvi izpildīto Darba apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildītā Darba kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par kvalitatīvi izpildīto Darbu, atbilstoši sastādītajam aktam. Ja faktiski kvalitatīvi izpildītā Darba vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Izpildītājam, Izpildītājam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.
8.6. Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Izpildītāja līdzekļiem. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Puses vienojas kādā kārtībā tiek segti izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.

9. Nobeiguma noteikumi
9.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tiesā.
9.2.  Korespondence, kas tiek nosūtīta otrai Pusei pa pastu ir uzskatāma par saņemtu 7 (septītajā) dienā, skaitot no tās iesniegšanas pastā vai otrajā dienā nosūtot to elektroniski uz e-pasta adresi. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko viena Puse iesniedz otrai, jābūt latviešu valodā.
9.3. Visiem paziņojumiem, ko Puses iesniedz viena otrai saskaņā ar Līgumu, jābūt rakstiskiem un nodotiem personīgi vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums, ja vien Līgumā nav paredzēts citādi, tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
9.4. Pusei ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā paziņot otrai Pusei par šajā Līgumā norādīto rekvizītu un adrešu maiņu, pretējā gadījumā nepaziņojusī Puse nevar atsaukties uz saistību neizpildi, ko izraisījis nepaziņošanas fakts.
9.5. Katras Puses pārstāvis apliecina, ka tam ir visas tiesības Puses vārdā noslēgt Līgumu.
9.6. Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un atzīst tos par saprotamiem, saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās zināšanas, pieredze, darbaspēks un materiāltehniskais nodrošinājums Darba veikšanai.
9.7. Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir namu pārzine Sandra Skrastiņa, telefons 63722463, e-pasts: namuparzinis@dobelesnamsaimnieks.lv, Tehniskās daļas vadītājs Jānis Kreicbergs, mobilais telefons 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv
9.8. Izpildītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir __________________, mob.tālr._____________, e-pasts: _________________.
9.9. Līgums ir sagatavots uz __ (_____________) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
9.10. Līgumam ir sekojuši pielikumi:
9.10.1. 1.pielikums - Pieteikums dalībai iepirkumā;
9.10.2. 2.pielikums - Finanšu piedāvājums;
9.10.3. 3.pielikums - Darbu izpildes laika grafiks;
9.10.4. 4.pielikums – Tehniskā specifikācija;
9.10.5. 5. Pielikums- Objektu saraksts Nr.1;
9.10.6. 6. Pielikums- Objektu saraksts Nr.2;
9.10.7. 7.Pielikums- Objektu saraksts Nr.3.

10. Pušu adrese, rekvizīti, paraksti un zīmogs
Pasūtītājs:                            Izpildītājs: 
                                        
	SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” 
Reģ. Nr. 48503021348
Adrese: Zaļā iela 3, Dobele,
Dobeles novads, LV-3701
Konts: LV 91UNLA0006000508407
Banka: AS „SEB banka”
Tālr.63781900

________________________________
        (Jānis Audzēvičs)
	 “_________________”
Reģ. Nr. ___________
Adrese: ___________________,
__________________
Konts: ____________________
Banka: __________________
Tālr.______________

__________________________________
     (_______________________)






