Pakalpojuma līgums Nr. PL/13/2021


Dobelē						      		    	         2021.gada 18.maijā

SIA ,,DOBELES NAMSAIMNIEKS’’, reģ. Nr. 48503021348, juridiskā adrese: Zaļā ielā 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 5, Dobele,  Dobeles nov., īpašnieku vārdā un interesēs rīkojas, saskaņā uz Statūtu pamata valdes loceklis Jānis Audzēvičs, turpmāk tekstā Pasūtītājs, un 
SIA “Rotas”, reģ. Nr. 40003837106, juridiskā adrese: Tukuma nov., Džūkstes pag, “Mazrūtenes”, LV-3147, tās priekšsēdētāja Riharda Sleža personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, abi kopā turpmāk saukti arī Puses, pamatojoties uz 2021.gada 27.aprīļa Cenu aptauju par “Skolas ielas 5 Saimniecības ēkas demontāžu”  noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Saimniecības ēkas demontāžu Skolas ielā 5, Dobelē (turpmāk darbi) saskaņā ar Izpildītāja iesniegto darbu tāmi (pielikums Nr. 3).
1.2. Darbi tiek veikti pēc Pasūtītāja pieprasījuma un saskaņā ar Izpildītāja izstrādāto piedāvājumu – tāmi, kas pievienojama šim Līgumam un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas (abpussējas parakstīšanas) brīdī, bet ne vēlāk kā 2021.gada 2.jūnijā un ir spēkā līdz tiek izpildīti visi līguma 1.sadaļā noteiktie Darbi, par ko tiek sastādīts pušu parakstītais darbu nodošanas – pieņemšanas akts, bet ne ilgāk kā 2 (divas) nedēļas, proti, līdz 2021.gada 18.jūnijam. 
2.2. Ja līguma darbības laikā Izpildītājam nav iespējams veikt doto uzdevumu, tad pēc pušu abpusējas vienošanās, līguma darbības termiņš tiek pagarināts vai izbeigts.

3. Līguma summa un apmaksas kārtība
3.1. Līguma summa EUR 2691,50 (divi tūkstoši seši simts deviņdesmit viens euro un piecdesmit centi) bez PVN. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma noteiktajā kārtībā. 
3.2. Pasūtītājs apņemas par šī līguma 1.sadaļā veiktajiem darbiem samaksāt Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas brīža (pēc atsevišķā Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas).
3.3. Visus maksājumus Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas norēķinu, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītājs izpilda Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar līguma noteikumiem, Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,  kas attiecas uz Darbu izpildi, ugunsdrošības instruktāžu un darba aizsardzības standartiem, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.2. Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu un atestētu tehnisko personālu un iekārtas.
4.3. Izpildītājam ir jāizpilda Darbi un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību un efektivitāti, jāaizsargā Pasūtītāja likumīgās intereses darījumos ar trešajām personām, kā arī jāievēro konfidencialitāte attiecībā uz saņemto informāciju, kas nav vispārpieejama.
4.4. Izpildītājs pilnībā atbild par jebkuru risku, kāds var rasties, neizpildot Darbus Izpildītāja vainas dēļ. Izpildītājam jāatlīdzina Pasūtītājam nodarītie zaudējumi, ja Izpildītāja vainas dēļ Darbi netiek vispār izpildīti vai tiek izpildīti nepienācīgi, vai netiek izpildīti līgumā paredzētajā laikā.
4.5. Pasūtītājs apņemas izsniegt Izpildītājam visu darba veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kā arī  pieņemt Izpildītāja darbus, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.
4.6. Pasūtītājs apņemas kompensēt Izpildītājam radušos zaudējumus, ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ tiek mainīti Darbi vai darba procesā ir noskaidrojies, ka Darbus turpināt nav lietderīgi. Kompensācijas summa tiek noteikta, Pusēm vienojoties.
4.7. Izpildītājs garantē darbu kvalitāti, atbilstību līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem un drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par nepilnībām un apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai trūkumus, kas darbu izpildes laikā radušies.
4.8. Ja Pasūtītājs pēc darbu izpildes konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai.
4.9. Pārvaldnieka pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir: Tehniskās daļas vadītājs Jānis Kreicbergs , mob.tālr.28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv.
4.10. Izpildītāja pilnvarotā persona Līguma izpildes laikā ir: Rihards Sležis, tālr. 29187095, e-pasts: info@siarotas.lv .
4.11. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par objektu, Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un segt visus zaudējumus, kas Izpildītāja un/ vai Pakalpojuma izpildē Izpildītāja iesaistīto personu darbības vai bezdarbības rezultātā radušies.

5. Līguma izbeigšana
5.1. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt līgumu, brīdinot par to Izpildītāju 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja Izpildītājs nenodrošina kvalitatīvu Darbu izpildi. Šādā gadījumā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par izpildītājiem Darbiem līdz līguma izbeigšanas brīdim, ja Puses nav vienojušās citādāk.
5.2. Puses var izbeigt līgumu arī citos gadījumos, 1 (vienu) nedēļu iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi.

6. Strīdu risināšana un pušu atbildība
6.1. Strīdi, kas radušies starp Pusēm, tiek izšķirti pārrunu ceļā. Ja Puses strīdus nevar izšķirt savstarpēji vienojoties 30 dienu laikā no strīdu rašanās brīža, tad tos izskata tiesa atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.2. Ja Izpildītājs nepilda saistības, kas paredzētas šī Līguma 1.1.punktā vai 4.6.punktā, tad par katru kavējuma dienu Uzņēmējs maksā kavējuma naudu 0.1% no Darbu tāmes kopējās summas.
6.3. Ja Pasūtītājs nepilda saistības, kuras ir minētas šī Līguma 3.2.punktā, tad par katru kavējuma dienu maksā Izpildītājam Līgumsodu 0.1% apmērā no neapmaksātās summas. Iestājoties Līgumsodam Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja gan līgumsoda samaksu, gan Līguma saistību izpildi. 

7. Citi noteikumi
7.1. Puses nav atbildīgas par nespēju pildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ja Puse ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus līguma noteikumu izpildei un ir savlaicīgi informējusi otru Pusi par šiem apstākļiem.
7.2. Puses apņemas ievērot 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr.360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un sekot līdz saistošajiem grozījumiem.
7.2. Līguma noteikumi var tikt grozīti līguma darbības laikā tikai Pusēm rakstiski vienojoties un abpusēji parakstot līguma grozījumus, kas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.3. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Katrai Pusei pa vienam līguma  eksemplāram.

Pielikumā:  1) Pieteikums dalībai Cenu aptaujā;
       2) Finanšu piedāvājums;
       3) Izpildītāja darbu tāme.

9. Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:						Izpildītājs:
SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”	            SIA „Rotas”
[bookmark: _Hlk72151254]Reģ. Nr. 48503021348				Reģ. Nr. 40003837106
Zaļā iela 3, Dobele,	                                                Tukuma nov., Džūkstes pag.,
Dobeles nov. LV-3701                                              	“Mazrūtenes”, LV-3147.
Konts Nr. LV91UNLA0006000508407          	Konts Nr.  LV20HABA0551013794124					

_________________________			_________________________
	Jānis Audzēvičs					Rihards Sležis






Pielikums Nr. 3 pie
Pakalpojuma līguma Nr. PL/13/2021

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ
2021.gada 30.aprilī
(Vietas nosaukums,datums)
	Pretendenta nosaukums
	SIA’’ROTAS’’

	Reģistrācijas numurs
	40003837106

	Juridiskā adrese
	Tukuma novads, Džūkstes pag. ‘’Mazrūtenes’’ LV 3147

	Faktiskā adrese
	Tukuma novads, Džūkstes pag. ‘’Mazrūtenes’’ LV 3147

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	AS Swedbank

	Kods 
	HABALV20

	Konta numurs
	LV20HABA0551013794124

	Tālrunis
	29187095

	E-pasts
	info@siarotas.lv

	Kontaktpersona
	Rihards Sležis


1. Pretendenta vai Uzņēmuma valdes locekļa Riharda Sleža ar paraksta personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:
Iepazināmies ar SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”, reģ. nr. 48503021348 (turpmāk Pasūtītājs) organizētās Cenu aptaujas  par “Skolas ielas 5, Dobelē Saimniecības ēkas demontāžu” tehnisko specifikāciju un garantē attiecīgo prasību izpildi. 
1.1. Apņemamies izpildīt visas Cenu aptaujas dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
1.2. Piedāvājums ir spēkā 30 dienas no noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa.
2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:
2.1. ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	Rihards Sležis

	Paraksts
	

	Datums
	30.04.2021




[bookmark: _Hlk69981970]Pielikums Nr. 2 pie
Pakalpojuma līguma Nr. PL/13/2021

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
             “Skolas ielas 5, Dobelē Saimniecības ēkas demontāžu”
               
Iepazinušies ar Cenu aptaujas par “Skolas ielas 5, Dobelē Saimniecības ēkas demontāžu” prasībām, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, piedāvājam sniegt pakalpojumu par šādu cenu:
	Nr.p.k.
	Preces/darba nosaukums un apraksts
	Mērv.
	Plānotais iepirkuma apjoms līguma darbības laikā

	
Cena EUR, bez PVN, par 1 vienību
	
Piedāvātā līgumcena 
euro (bez PVN)

	1
	“Skolas ielas 5, Dobelē Saimniecības ēkas demontāžu”
	kompl
	1
	2691,50
	2 691,50

	PVN, EUR
	565,22

	Kopā piedāvātā līgumcena EUR, ar PVN
	3 256,72


  * Cenu norāda ar 2 (divām) zīmēm aiz komata.

Mēs apliecinām, ka:
1. Esam iepazinušies ar tehniskajā specifikācijā norādītājām prasībām;
2. Piedāvātā cena netiks mainīta visu līguma darbības laiku;
3. Pakalpojuma sniegšanas laikā tiks ievēroti Latvijas Republikas attiecīgie standarti un normatīvo aktu prasības;
4. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
5. Nav nekādu apstākļu, kas liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.


	Vārds, uzvārds, amats
	Rihards Sležis, valdes loceklis

	Paraksts
	

	Datums
	30.04.2021





