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Dobelē                                              					  	  2021.gada 29.aprīlī 	                 
SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, reģ. Nr. 48503021348, juridiskā adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un
 SIA “Mountex”, reģ. Nr. 40203210058, juridiskā adrese: Atmodas iela 86-30a, Jelgava, LV-3007, tās priekšsēdētāja Ronalda Gofmaņa personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta – Izpildītājs, visi kopā turpmāk saukti arī Puses, 
pamatojoties uz  SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” Iepirkuma komisijas 2021.gada 7.aprīļa lēmumu (protokols Nr.29), noslēdz šādu līgumu (turpmāk  tekstā – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅI
0. [bookmark: _Hlk66094980][bookmark: _Hlk66088511]Izpildītājs apņemas veikt Mājas galvenās un uzskaišu elektrosadales, un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā (turpmāk- darbi), atbilstoši iepirkuma (identifikācijas Nr. SIA DN 2021/5) nolikuma un šā Līguma noteikumiem.
0. Izpildītājs uzsāk darbu pēc šī līguma abpusējas parakstīšanas, bet ne vēlāk kā 2021.gada 10.maijā un darbus veic līdz 2021.gada 10.septembrim.

2. PUŠU PILNVAROTIE PĀRSTĀVJI
2.1. No Pasūtītāja puses pilnvarotais pārstāvis ir: Tehniskā daļas vadītājs Jānis Kreicbergs, Tel.  28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv.
2.2. No Izpildītāja puses pilnvarotais pārstāvis ir: Ronalds Gofmanis, Tel. 27182613, e-pasts:  mountex.sia@gmail.com. Darbu vadītāja palīgs Zigmārs Švāns, tālrunis 29103216, e-pasts: zigmars.mountex@gmail.com.

3.PAKALPOJUMA IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu Līguma Pielikumā Nr.4 norādītājās adresēs un par Līguma Pielikumā Nr.2 norādītajām cenām.
3.2. Pirms Izpildītājs uzsāk Pakalpojuma izpildi, Pasūtītājs ar Izpildītāju vienojas par Pakalpojuma izpildīšanas kārtību, termiņiem un secību (ar kurām adresēm sāk, ar kurām beidz).
3.3. Pušu saskaņotajā termiņā un kārtībā (atbilstoši Līguma 3.2.punktam) Izpildītājs veic Pakalpojumā iekļautos darbus, pēc kā Puses sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ar ko pieņem izpildīto Pakalpojumu. Abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts dod pamatu Izpildītājam izrakstīt rēķinu Pasūtītājam.
3.4. Ja Pasūtītājs konstatē kādus defektus vai citādu neatbilstību Pakalpojuma kvalitātei, tad Puses neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu, bet sastāda defektācijas aktu.

4.LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Pakalpojuma kopējā summa ir norādīta Līguma Pielikumā Nr.2 un tā ir EUR 19 775.49 (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro 49 centi) bez PVN. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu.
4.2. Par saņemto Pakalpojumu Pasūtītājs norēķinās 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc tam, kad Puses ir parakstījušas nodošanas – pieņemšanas aktu (Līguma 3.3.punkts) un Izpildītājs ir izsniedzis Pasūtītājam rēķinu.
4.3. Norēķinus Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par maksājuma brīdi ir uzskatāms brīdis, kad Pasūtītājs ir iesniedzis maksājuma uzdevumu bankai.
5.  PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Pasūtītājam ir pienākums:
5.1.1. sniegt Izpildītājam savā rīcībā esošo un Darba veikšanai nepieciešamo informāciju;
5.1.2. savlaicīgi pieņemt Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.1.3. samaksāt Izpildītājam par Līgumā paredzēto un kvalitatīvi paveikto Darbu (atbilstošu Līguma noteikumiem), pamatojoties uz pieņemšanas - nodošanas aktu un Izpildītāja rēķinu; 
5.1.4. tikties ar Izpildītāju Darba operatīvo jautājumu risināšanai.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības:
5.2.1. izteikt Izpildītājam pretenzijas attiecībā uz Darba izpildi un kvalitāti. Iesniedzot Izpildītājam pretenziju, Pasūtītājs norāda Darbā konstatētos trūkumus un nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem finanšu līdzekļiem;
5.2.2. kontrolēt Līguma noteikumu izpildi.
5.2.3. Pasūtītājam ir tiesības līgumā veikt grozījumus, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā paredzēto, precizējumi vai papildinājumi, lai nodrošinātu līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi. Katrā līguma grozīšanas reizē pasūtītājs izvērtē grozījumu pamatotību. 

6. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. Izpildītājam ir pienākums:
6.1.1. veikt Darbu sagatavošanu;
6.1.2. Darbu izpildīt kvalitatīvi un savlaicīgi, ar saviem spēkiem, izmantojot savas profesionālās iemaņas;
6.1.3. ievērot normatīvos aktus, kas nosaka ar Līgumu uzdotā Darba veikšanu, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;
6.1.4. ievērot nacionālos standartus, normatīvus un izstrādājumu ražotāja noteiktos standartus, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem;
6.1.5.Darba veikšanā izmantot tikai sertificētus materiālus. 
6.1.6. izpildot Darbus, atbildēt par darba drošības normu ievērošanu;
6.1.7. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt Līguma izpildes termiņu vai Līgumcenu. Ja Izpildītājs 5 (piecu) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz Līguma būtisko noteikumu grozīšanu; 
6.1.8. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Darbu veikšanas vietu;
6.1.9. ievērot 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr.360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un visus saistītos Grozījumus.
6.2. Izpildītājam ir tiesības:
6.2.1. pagarināt Darbu nodošanas termiņu, ja Pasūtītājs nav nodrošinājis piekļuvi šī līguma 1.1. punktā minētajai adresei, un Izpildītājs par to rakstveidā ir paziņojis Pasūtītājam;
6.2.2. saņemt samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem sniegtajiem Darbiem; 
6.2.3. nepieciešamības gadījumā pieprasīt no Pasūtītāja Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.


7.KVALITĀTES GARANTIJAS UN PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Ja Pasūtītājs ir konstatējis kādus defektus Pakalpojuma kvalitātei un Puses ir sastādījušas par to defektācijas aktu (Līguma 3.4.punkts), tad Izpildītājs konstatētos defektus novērš uz sava rēķina 7 (septiņu) darba dienu laikā. Ja tas nav iespējams, tad Puses var abpusēji vienoties par garāku defektu novēršanas termiņu.
7.2. Pēc defektu novēršanas Pušu pārstāvji kopīgi izdara atzīmi par to defektācijas aktā, kā arī sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
7.3. Pakalpojuma ietvaros paveiktajiem remontu darbiem Izpildītājs dod 60 (sešdesmit) mēnešu garantiju, skaitot no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
7.4. Izpildītājs garantē to, ka Pakalpojuma ietvaros veiktie darbi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tehniskajiem normatīviem (standartiem). Jebkādas remontu darbu neatbilstības gadījumā Izpildītājs uzņemas atbildību par neatbilstību un tās sekām, tajā skaitā arī materiālu atbildību – zaudējumu rašanās gadījumā Izpildītājam iestājas zaudējumu kompensēšanas pienākums pret Pasūtītāju.
7.5. Darbi veicami pienācīgā kvalitātē ar saviem resursiem un materiāliem – tehniskiem līdzekļiem patstāvīgi sniegt pakalpojumus. Pakalpojumu sniegšanas laikā, Izpildītājs nodarbina tikai darbiniekus, kuri ir saņēmuši Darba aizsardzības likuma un ugunsdrošības instruktāžas, saskaņā ar Darba aizsardzības likuma un citu saistošo normatīvo aktu prasībām, kuri ir apgādāti ar nepieciešamajiem un normatīvo aktu prasībām atbilstošiem materiāliem, instrumentiem, aprīkojumu, mehānismiem un transporta līdzekļiem kvalitatīvai darbu izpildei, kuri ir patstāvīgi uzņēmušies visu risku un iespējamo atbildību darba aizsardzības jomā.
7.6. Ja Izpildītājs kavē Pušu saskaņotos Pakalpojuma izpildes termiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0.1% dienā no kavēto darbu summas.
7.7. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainojamā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.
7.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no Līguma saistību izpildes.
7.9. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. Izpildītājs ir atbildīgs par pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un pakalpojuma atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un tehniskajiem normatīviem (standartiem).

8. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Jebkura no Pusēm ir tiesīga izbeigt šo Līgumu, par to informējot otru Pusi rakstveidā vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas dēļ otrai Pusei ilgstoši (vairāk kā trīs mēnešus) nav iespējams izpildīt Līguma saistības.
8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja Izpildītājs sistemātiski pārkāpj šā Līguma noteikumus.
8.3. Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizkavēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizkavēšana ir radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu šā Līguma kontekstā ir saprotami tādi apstākļi, kas Pusēm nav bijuši paredzami un kontrolējami, novēršami vai ietekmējami.
8.4. Pusei, kurai saistību izpilde iepriekš minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz attiecīga dokumentācija (piemēram, kompetentas iestādes izziņa).
8.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var izbeigt šo Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.
8.6. Līguma izbeigšanas gadījumā pusēm 14 (četrpadsmit) dienu laikā ir jāveic pilns norēķins, ieskaitot visu šajā Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu.
9. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOTEIKUMI
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2021.gada 10.septembrim,. Pēc Līguma darbības termiņa izbeigšanās Pusēm ir jāizpilda vienai pret otru visas Līguma darbības termiņa laikā radušās saistības.
9.2. Visi strīdi un domstarpības, kuri var rasties sakarā ar šā Līguma izpildi starp Pusēm, ir jārisina pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos 30 kalendāro dienu laikā, tad strīds ir risināms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts tiesā.
9.3. Līguma papildinājumi, izmaiņas vai grozījumi noformējami ar abpusēji parakstītiem dokumentiem, kuri būs šā Līguma neatņemama sastāvdaļa.
9.4. Šis Līgums ir saistošs arī Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
9.5. Šis Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.  
9.6. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:
9.6.1. Pielikums Nr.1 “Pieteikums dalībai iepirkumā”  uz  1 (vienas) lapas
9.6.2. Pielikums Nr.2 “Finanšu piedavājums” uz  1 (vienas) lapas;
9.6.3. Pielikums Nr.3 “Tehniskais piedāvājums Mājas galvenās sadales un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcijai” uz 7 (septiņām) lapām;
9.6.4. Pielikums Nr. 4- “Tehniskais piedāvājums Mājas stāvu uzskaites elektrosadales rekonstrukcijai” 13 (trīspadsmit) lapām
9.6.4. Pielikums Nr.5 “Objektu adreses”  uz 1 (vienas) lapas.
9.6.5. Pielikums Nr.6- “Darbu izpildes grafiks” 

10. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI

  Pasūtītājs:                           			       Izpildītājs:
                                                          
	SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” 
Reģ. Nr. 48503021348
Adrese: Zaļā iela 3, Dobele,
Dobeles novads, LV-3701
Konts: LV 91UNLA0006000508407
Banka: AS „SEB banka”
Tālr.63781900

_______________________________
(Jānis Audzēvičs)
	SIA “Mountex”
Reģ. Nr. 40203210058
Adrese: Atmodas iela 86-30a,
Jelgava, LV-3007.
Konts: LV44PARX0022471640001
Banka: AS Citadele banka
Tālr. 27182613

________________________________
(Ronalds Gofmanis)






PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā
„Mājas galvenās un uzskaišu elektrosadales, un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā”,
identifikācijas numurs SIA DN 2021/5

Pretendents SIA”Mountex” iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā                 
„Mājas galvenās un stāvu uzskaišu elektrosadales, un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā”, identifikācijas numurs SIA DN 2021/5, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem apliecina, ka:
· Atzīst sev par saistošām un apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības.
· Tā piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.
· Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā spēs veikt un apņemas veikt preču piegādi  saskaņā ar tā iesniegto piedāvājumu un atbilstoši Tehniskajā piedāvājumā ietvertajām prasībām.
· Uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
· Nekādā veidā nav ieinteresēts un nepiedalās nevienā citā piedāvājumā, kas ir iesniegti šajā iepirkumā.
· Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.
	Pretendenta nosaukums
	SIA” Mountex”

	Reģistrācijas Nr.
	40203210058

	Juridiskā adrese
	Atmodas iela 86-30A, Jelgava, LV-3007

	Faktiskā adrese
	Atmodas iela 86-30A, Jelgava, LV-3007

	E-pasts
	mountex.sia@gmail.com 

	Kontaktpersona
	Ronalds Gofmanis

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	mountex.sia@gmail.com tel. Nr. 27182613

	Bankas nosaukums
	A/S Citadele banka

	Bankas kods
	PARXL22

	Norēķinu konts
	
LV44PARX0022471640001


 2021.gada 29.martā
Ronalds Gofmanis
      Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums




Pretendenta 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras Nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, Pretendents piedāvā līgumā noteiktajos termiņos veikt preču piegādi iepirkumā „Mājas galvenās un uzskaišu elektrosadales, un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā”.
Piedāvājam veikt galvenās elektrosadales un komunālo tīklu elektrosadales, un uzskaišu elektrosadales rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (saskaņā ar iesniegto Tehnisko piedāvājumu) par šādu kopējo līguma summu:
	Kopējā līguma summa, EUR bez PVN
	PVN
	Kopējā līguma summa, EUR ar PVN

	19775,49
	4152,86
	23928,35



Apliecinām, ka:
1. Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma procedūras dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt piedāvāto pakalpojumu par piedāvājumā norādīto līgumcenu.
1. Piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas pakalpojuma izpildei nepieciešamās izmaksas.
1. Pakalpojuma izpilde tiks veikta atbilstoši nolikuma un tā pielikumu noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.
1. Mums ir pieejami pietiekami resursi Līguma izpildei.
1. Mūsu piedāvājums ir spēkā līdz 2022.gada 29. martam - 365 dienas.
Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: Valdes loceklis, Ronalds Gofmanis, kas pretendentu pārstāv uz statūtu pamata.

Pretendenta kontaktpersonas :
	Vārds
	Ronalds

	Uzvārds
	Gofmanis

	Amats
	Valdes loceklis

	Tālruņa numurs
	27182613

	Faksa numurs
	

	e-pasta adrese
	mountex.sia@gmail.com




Ronalds Gofmanis                                                          			              29.03.2021
Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, piedāvājuma parakstīšanas datums.



	Tehniskais piedāvājums Mājas galvenās sadales un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija

	

	Ausmas iela 17

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Galvenās sadalnes (GS) demontāža
	kompl.
	1
	52,50
	0,00
	16,80

	Galvenā sadalne (GS) montāža
	 
	 
	 
	 
	 

	Sadalnes ievadslēdzis 3p400A
	gab.
	1
	42,00
	149,00
	1,68

	Drošinātāji  NH 2 vai naži 400A
	gab.
	3
	3,48
	13,77
	0,30

	Fāžu pieslēgspaile AL kabelim 4x līdz 95mm²
	kompl.(4 gab.)
	1
	15,75
	16,89
	1,42

	PEN pieslēgspaile AL kabeļim 
	gab.
	1
	3,68
	9,55
	0,33

	Lietotāju N spailes
	kompl.
	1
	2,63
	8,98
	0,24

	Lietotāju PE spailes ( PEN, diviem  kabeļiem līdz 70mm2)
	kompl.
	1
	2,94
	10,15
	0,26

	W1 Vadu kūlis no spailēm uz aizsargslēdžiem
	kompl.
	1
	21,00
	31,15
	1,89

	W2 Vadu kūlis no aizsargslēdžiem uz skaitītāju
	kompl.
	1
	14,70
	18,00
	1,32

	W 3 N vadu kūlis uz skaitītāju
	kompl.
	1
	14,70
	12,00
	1,32

	Ievadslēdzis 3p20A  koplietošanas telpām 
	gab.
	1
	5,25
	12,20
	0,47

	Aizsargslēdži 1pB10/16A koplietošanas telpām 
	gab.
	12
	44,16
	26,40
	3,96

	Drošinātāji NH 40A (tips 00)
	gab.
	12
	12,60
	21,36
	1,08

	Drošinātāju plastmasas pamats 
	gab.
	12
	6,36
	10,68
	0,60

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,38

	Vadi  iekšējai komutācijai sadalnē
	kompl.
	1
	5,25
	6,00
	0,47

	Zemējuma kopne 
	gab.
	1
	5,25
	11,00
	0,47

	Kopņu sistēmas komplekts 
	kompl.
	1
	5,25
	12,06
	0,47

	4 moduļu GS sadalnes skapis priekš ievadaizsargslēdžiem
	gab.
	1
	5,25
	7,80
	0,47

	12 moduļu GS sadlnes skapis priekš aizsargautomāti
	gab.
	1
	10,50
	12,20
	0,95

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	15,00
	0,00

	 
	Kopā:
	277,45
	406,19
	34,88

	
	Kopā:
	718,52



	J. Čakstes iela 15

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Galvenās sadalnes (GS) demontāža
	kompl.
	1
	52,50
	0,00
	16,80

	Galvenā sadalne (GS) montāža
	 
	 
	 
	 
	 

	Sadalnes ievadslēdzis 3p250A
	gab.
	1
	36,75
	95,00
	1,47

	Drošinātāji  NH 2 vai naži 250A
	gab.
	3
	3,15
	5,31
	0,12

	Fāžu pieslēgspaile AL kabelim 4x līdz 95mm²
	kompl.(4 gab.)
	1
	15,75
	16,89
	0,63

	PEN pieslēgspaile AL kabeļim 
	gab.
	1
	3,68
	9,55
	0,15

	Lietotāju N spailes
	kompl.
	1
	2,63
	8,98
	0,11

	Lietotāju PE spailes ( PEN, diviem  kabeļiem līdz 70mm2)
	kompl.
	1
	2,94
	10,15
	0,12

	W1 Vadu kūlis no spailēm uz aizsargslēdžiem
	kompl.
	1
	21,00
	31,15
	0,84

	W2 Vadu kūlis no aizsargslēdžiem uz skaitītāju
	kompl.
	1
	14,70
	18,00
	0,59

	W 3 N vadu kūlis uz skaitītāju
	kompl.
	1
	14,70
	12,00
	0,59

	Ievadslēdzis 3p20A  koplietošanas telpām 
	gab.
	1
	5,25
	12,20
	0,21

	Aizsargslēdži 1pB10/16A koplietošanas telpām 
	gab.
	10
	36,80
	22,00
	1,50

	Drošinātāji NH 40A (tips 00)
	gab.
	15
	15,75
	26,70
	0,60

	Drošinātāju plastmasas pamats 
	gab.
	15
	7,95
	13,35
	0,30

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,17

	Vadi  iekšējai komutācijai sadalnē
	kompl.
	1
	5,25
	6,00
	0,21

	Zemējuma kopne 
	gab.
	1
	5,25
	11,00
	0,21

	Kopņu sistēmas komplekts 
	kompl.
	1
	5,25
	12,06
	0,21

	4 moduļu GS sadalnes skapis priekš ievadaizsargslēdžiem
	gab.
	1
	5,25
	7,80
	0,21

	12 moduļu GS sadlnes skapis priekš aizsargautomāti
	gab.
	1
	10,50
	12,20
	0,42

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	15,00
	0,00

	 
	Kopā:
	269,25
	347,34
	25,46

	
	Kopā:
	642,05




	Meža prospekts 29

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Galvenās sadalnes (GS) demontāža
	kompl.
	1
	52,50
	0,00
	16,80

	Galvenā sadalne (GS) montāža
	 
	 
	 
	 
	 

	Sadalnes ievadslēdzis 3p250A
	gab.
	1
	36,75
	95,00
	1,47

	Drošinātāji  NH 2 vai naži 250A
	gab.
	3
	3,15
	5,31
	0,12

	Fāžu pieslēgspaile AL kabelim 4x līdz 95mm²
	kompl.(4 gab.)
	1
	15,75
	16,89
	0,63

	PEN pieslēgspaile AL kabeļim 
	gab.
	1
	3,68
	9,55
	0,15

	Lietotāju N spailes
	kompl.
	1
	2,63
	8,98
	0,11

	Lietotāju PE spailes ( PEN, diviem  kabeļiem līdz 70mm2)
	kompl.
	1
	2,94
	10,15
	0,12

	W1 Vadu kūlis no spailēm uz aizsargslēdžiem
	kompl.
	1
	21,00
	31,15
	0,84

	W2 Vadu kūlis no aizsargslēdžiem uz skaitītāju
	kompl.
	1
	14,70
	18,00
	0,59

	W 3 N vadu kūlis uz skaitītāju
	kompl.
	1
	14,70
	12,00
	0,59

	Ievadslēdzis 3p20A  koplietošanas telpām 
	gab.
	1
	5,25
	12,20
	0,21

	Aizsargslēdži 1pB10/16A koplietošanas telpām 
	gab.
	6
	22,08
	13,20
	0,90

	Drošinātāji NH 40A (tips 00)
	gab.
	8
	8,40
	14,24
	0,32

	Drošinātāju plastmasas pamats 
	gab.
	12
	6,36
	10,68
	0,24

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,17

	Vadi  iekšējai komutācijai sadalnē
	kompl.
	1
	5,25
	6,00
	0,21

	Zemējuma kopne 
	gab.
	1
	5,25
	11,00
	0,21

	Kopņu sistēmas komplekts 
	kompl.
	1
	5,25
	12,06
	0,21

	4 moduļu GS sadalnes skapis priekš ievadaizsargslēdžiem
	gab.
	1
	5,25
	7,80
	0,21

	12 moduļu GS sadalnes skapis priekš aizsargautomāti
	gab.
	1
	10,50
	12,20
	0,42

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	15,00
	0,00

	 
	Kopā:
	245,59
	323,41
	24,52

	
	Kopā:
	593,52




	Uzvaras iela 10

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Galvenās sadalnes (GS) demontāža
	kompl.
	1
	52,50
	0,00
	16,80

	Galvenā sadalne (GS) montāža
	 
	 
	 
	 
	 

	Sadalnes ievadslēdzis 3p400A
	gab.
	1
	36,75
	95,00
	1,47

	Drošinātāji  NH 2 vai naži 400A
	gab.
	3
	3,15
	5,31
	0,12

	Fāžu pieslēgspaile AL kabelim 4x līdz 95mm²
	kompl.(4 gab.)
	1
	15,75
	16,89
	0,63

	PEN pieslēgspaile AL kabeļim 
	gab.
	1
	3,68
	9,55
	0,15

	Lietotāju N spailes
	kompl.
	1
	2,63
	8,98
	0,11

	Lietotāju PE spailes ( PEN, diviem  kabeļiem līdz 70mm2)
	kompl.
	1
	2,94
	10,15
	0,12

	W1 Vadu kūlis no spailēm uz aizsargslēdžiem
	kompl.
	1
	21,00
	31,15
	0,84

	W2 Vadu kūlis no aizsargslēdžiem uz skaitītāju
	kompl.
	1
	14,70
	18,00
	0,59

	W 3 N vadu kūlis uz skaitītāju
	kompl.
	1
	14,70
	12,00
	0,59

	Ievadslēdzis 3p20A  koplietošanas telpām 
	gab.
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	Aizsargslēdži 1pB10/16A koplietošanas telpām 
	gab.
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	Drošinātāji NH 30A (tips 00)
	gab.
	3
	3,15
	5,34
	0,12

	Drošinātāju plastmasas pamats 
	gab.
	3
	1,59
	2,67
	0,06

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,17

	Vadi  iekšējai komutācijai sadalnē
	kompl.
	1
	5,25
	6,00
	0,21

	Zemējuma kopne 
	gab.
	1
	5,25
	11,00
	0,21

	Kopņu sistēmas komplekts 
	kompl.
	1
	5,25
	12,06
	0,21

	4 moduļu GS sadalnes skapis priekš ievadaizsargslēdžiem
	gab.
	1
	5,25
	7,80
	0,21

	12 moduļu GS sadlnes skapis priekš aizsargautomāti
	gab.
	1
	10,50
	12,20
	0,42

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	15,00
	0,00

	 
	Kopā:
	208,24
	281,10
	23,03

	
	Kopā:
	512,37




	Zaļā iela 52

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Galvenās sadalnes (GS) demontāža
	kompl.
	1
	52,50
	0,00
	16,80

	Galvenā sadalne (GS) montāža
	 
	 
	 
	 
	 

	Sadalnes ievadslēdzis 3p250A
	gab.
	1
	36,75
	95,00
	1,47

	Drošinātāji  NH 2 vai naži 250A
	gab.
	3
	3,15
	5,31
	0,12

	Fāžu pieslēgspaile AL kabelim 4x līdz 95mm²
	kompl.(4 gab.)
	1
	15,75
	16,89
	0,63

	PEN pieslēgspaile AL kabeļim 
	gab.
	1
	3,68
	9,55
	0,15

	Lietotāju N spailes
	kompl.
	1
	2,63
	8,98
	0,11

	Lietotāju PE spailes ( PEN, diviem  kabeļiem līdz 70mm2)
	kompl.
	1
	2,94
	10,15
	0,12

	W1 Vadu kūlis no spailēm uz aizsargslēdžiem
	kompl.
	1
	21,00
	31,15
	0,84

	W2 Vadu kūlis no aizsargslēdžiem uz skaitītāju
	kompl.
	1
	14,70
	18,00
	0,59

	W 3 N vadu kūlis uz skaitītāju
	kompl.
	1
	14,70
	12,00
	0,59

	Ievadslēdzis 3p20A  koplietošanas telpām 
	gab.
	1
	5,25
	12,20
	0,21

	Aizsargslēdži 1pB10/16A koplietošanas telpām 
	gab.
	8
	29,44
	17,60
	1,20

	Drošinātāji NH 30A (tips 00)
	gab.
	9
	9,45
	16,02
	0,36

	Drošinātāju plastmasas pamats 
	gab.
	12
	6,36
	10,68
	0,24

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,17

	Vadi  iekšējai komutācijai sadalnē
	kompl.
	1
	5,25
	6,00
	0,21

	Zemējuma kopne 
	gab.
	1
	5,25
	11,00
	0,21

	Kopņu sistēmas komplekts 
	kompl.
	1
	5,25
	12,06
	0,21

	4 moduļu GS sadalnes skapis priekš ievadaizsargslēdžiem
	gab.
	1
	5,25
	7,80
	0,21

	12 moduļu GS sadlnes skapis priekš aizsargautomāti 
	gab.
	1
	10,50
	12,20
	0,42

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	15,00
	0,00

	 
	Kopā:
	254,00
	329,59
	24,86

	
	Kopā:
	608,45




	Zaļā iela 88

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Galvenās sadalnes (GS) demontāža
	kompl.
	1
	52,50
	0,00
	16,80

	Galvenā sadalne (GS) montāža
	 
	 
	 
	 
	 

	Sadalnes ievadslēdzis 3p250A
	gab.
	1
	36,75
	95,00
	1,47

	Drošinātāji  NH 2 vai naži 250A
	gab.
	3
	3,15
	5,31
	0,12

	Fāžu pieslēgspaile AL kabelim 4x līdz 95mm²
	kompl.(4 gab.)
	1
	15,75
	16,89
	0,63

	PEN pieslēgspaile AL kabeļim 
	gab.
	1
	3,68
	9,55
	0,15

	Lietotāju N spailes
	kompl.
	1
	2,63
	8,98
	0,11

	Lietotāju PE spailes ( PEN, diviem  kabeļiem līdz 70mm2)
	kompl.
	1
	2,94
	10,15
	0,12

	W1 Vadu kūlis no spailēm uz aizsargslēdžiem
	kompl.
	1
	21,00
	31,15
	0,84

	W2 Vadu kūlis no aizsargslēdžiem uz skaitītāju
	kompl.
	1
	14,70
	18,00
	0,59

	W 3 N vadu kūlis uz skaitītāju
	kompl.
	1
	14,70
	12,00
	0,59

	Ievadslēdzis 3p20A  koplietošanas telpām 
	gab.
	1
	5,25
	12,20
	0,21

	Aizsargslēdži 1pB10/16A koplietošanas telpām 
	gab.
	12
	44,16
	26,40
	1,80

	Drošinātāji NH 30A (tips 00)
	gab.
	9
	9,45
	16,02
	0,36

	Drošinātāju plastmasas pamats 
	gab.
	12
	6,36
	10,68
	0,24

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,17

	Vadi  iekšējai komutācijai sadalnē
	kompl.
	1
	5,25
	6,00
	0,21

	Zemējuma kopne 
	gab.
	1
	5,25
	11,00
	0,21

	Kopņu sistēmas komplekts 
	kompl.
	1
	5,25
	12,06
	0,21

	4 moduļu GS sadalnes skapis priekš ievadaizsargslēdžiem
	gab.
	1
	5,25
	7,80
	0,21

	12 moduļu GS sadlnes skapis priekš aizsargautomāti 
	gab.
	1
	10,50
	12,20
	0,42

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	15,00
	0,00

	 
	Kopā:
	268,72
	338,39
	25,46

	
	Kopā:
	632,57




	Pumpuru iela 1

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Galvenās sadalnes (GS) demontāža
	kompl.
	1
	52,50
	0,00
	16,80

	Galvenā sadalne (GS) montāža
	 
	 
	
	
	

	Lietotāju PE spailes ( PEN, diviem  kabeļiem līdz 70mm2)
	gab.
	1
	36,75
	95,00
	1,47

	W2 Vadu kūlis no spailēm uz aizsargslēdžiem
	gab.
	3
	3,15
	5,31
	0,12

	Fāžu pieslēgspaile AL kabelim 4x līdz 95mm²
	kompl.(4 gab.)
	1
	15,75
	16,89
	0,63

	PEN pieslēgspaile AL kabeļim 
	gab.
	1
	3,68
	9,55
	0,15

	Lietotāju N spailes
	kompl.
	1
	2,63
	8,98
	0,11

	Lietotāju PE spailes ( PEN, diviem  kabeļiem līdz 70mm2)
	kompl.
	1
	2,94
	10,15
	0,12

	W1 Vadu kūlis no spailēm uz aizsargslēdžiem
	kompl.
	1
	21,00
	31,15
	0,84

	W2 Vadu kūlis no aizsargslēdžiem uz skaitītāju
	kompl.
	1
	14,70
	18,00
	0,59

	W 3 N vadu kūlis uz skaitītāju
	kompl.
	1
	14,70
	12,00
	0,59

	Ievadslēdzis 3p20A  koplietošanas telpām 
	gab.
	1
	5,25
	12,20
	0,21

	Aizsargslēdži 1pB10/16A koplietošanas telpām 
	gab.
	6
	22,08
	13,20
	0,90

	Drošinātāji NH 30A (tips 00)
	gab.
	9
	9,45
	16,02
	0,36

	Drošinātāju plastmasas pamats 
	gab.
	12
	6,36
	10,68
	0,24

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,17

	Vadi  iekšējai komutācijai sadalnē
	kompl.
	1
	5,25
	6,00
	0,21

	Zemējuma kopne 
	gab.
	1
	5,25
	11,00
	0,21

	Kopņu sistēmas komplekts 
	kompl.
	1
	5,25
	12,06
	0,21

	4 moduļu GS sadalnes skapis priekš ievadaizsargslēdžiem
	gab.
	1
	5,25
	7,80
	0,21

	12 moduļu GS sadalnes skapis priekš aizsargautomāti
	gab.
	1
	10,50
	12,20
	0,42

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	15,00
	15,00
	0,00

	
	Kopā:
	246,64
	325,19
	 24,56

	
	Kopā:
	596,39




	Tehniskais piedāvājums Mājas stāvu uzskaites elektrosadales rekonstrukcija. 

	
	
	
	
	
	
	

	Atmodas iela 1

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	5
	210,00
	0,00
	67,20

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 5
	 
	 
	
	
	

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	5,45
	8,61
	11,39
	0,33

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	3,36
	1,96
	0,32

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	3
	15,75
	36,60
	0,63

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	8
	29,44
	17,60
	2,64

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	2,52
	3,36
	0,24

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	0,84
	1,12
	0,08

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	2,63
	6,20
	0,24

	Skrūves (DIN metaliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	1,58
	0,98
	0,14

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	2,10
	8,95
	0,19

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,17

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	2,10
	6,95
	0,19

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	10,00
	0,00

	 
	Kopā:
	575,65
	535,55
	93,05

	
	Kopā:
	
1204,25




	
	
	
	
	
	
	

	Ausmas iela 17

	Darbu nosaukums
	Mērvienīb.
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	3
	126,00
	0,00
	40,32

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 3
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	5,33
	8,42
	11,14
	0,32

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	3,36
	1,96
	0,32

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	3
	15,75
	36,60
	0,63

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	8
	29,44
	17,60
	2,64

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	2,52
	3,36
	0,24

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	0,84
	1,12
	0,08

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	2,63
	6,20
	0,24

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	1,58
	0,98
	0,14

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	2,10
	8,95
	0,19

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,17

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	2,10
	6,95
	0,19

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	10,00
	0,00

	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 344,82
	 320,58
	55,80 

	
	Kopā:
	 721,20




	

	
	
	
	
	
	

	Pumpuru iela 1

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalne (US) demontāža
	kompl.
	9
	378,00
	0,00
	120,96

	Stāvu sadalne (US) (vienai sadalnei ) x 9
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	4,00
	6,32
	8,36
	0,24

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	3,36
	1,96
	0,32

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	2
	10,50
	24,40
	0,42

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	6
	22,08
	13,20
	1,98

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	2
	1,68
	2,24
	0,16

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	0,84
	1,12
	0,08

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	2,63
	6,20
	0,24

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	1,58
	0,98
	0,14

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	2,10
	8,95
	0,19

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,17

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	2,10
	6,95
	0,19

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	10,00
	0,00

	 
	Kopā:
	
894,51
	
777,24
	
158,13

	
	Kopā:
	1829,88




	

	
	
	
	
	
	

	Bērzes iela 20

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	3
	126,00
	126,00
	40,32

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 3
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	6,00
	9,48
	9,48
	0,36

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	6
	22,08
	22,08
	1,98

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	2,52
	2,52
	0,24

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	0,84
	0,84
	0,08

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	2,63
	2,63
	0,24

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	1,58
	1,58
	0,14

	12 moduļu sadalnē aizsargplaksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	2,10
	2,10
	0,19

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	4,20
	0,17

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	Palīgmateriāli
	gab.
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Kopā:
	262,09
	39,24
	352,05

	
	Kopā:
	352,05




	

	
	
	
	
	
	

	J. Čakstes iela 20

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	5
	210,00
	0,00
	67,20

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 5
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	6,00
	9,48
	12,54
	0,36

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	3,36
	1,96
	0,32

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	3
	15,75
	36,60
	0,63

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	6
	22,08
	13,20
	1,98

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	2,52
	3,36
	0,24

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	0,84
	1,12
	0,08

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	2,63
	6,20
	0,24

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	1,58
	0,98
	0,14

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	2,10
	8,95
	0,19

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,17

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	2,10
	6,95
	0,19

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	10,00
	0,00

	 
	Kopā:
	543,20
	519,30
	89,90

	
	Kopā:
	1152,40




	


	
	
	
	
	
	

	Dainu iela 6 L

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	3
	126,00
	0,00
	40,32

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 3
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	5,33
	8,42
	11,14
	0,32

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	3,36
	1,96
	0,32

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	3
	15,75
	36,60
	0,63

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	8
	29,44
	17,60
	2,64

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	2,52
	3,36
	0,24

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	0,84
	1,12
	0,08

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	2,63
	6,20
	0,24

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	1,58
	0,98
	0,14

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	2,10
	8,95
	0,19

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,17

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	2,10
	6,95
	0,19

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	10,00
	0,00

	 
	Kopā:
	 344,82
	 320,58
	55,80 

	
	Kopā:
	 721,20




	

	
	
	
	
	
	

	Krasta iela 11

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	5
	210,00
	0,00
	67,20

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 5
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	5,50
	8,69
	11,50
	0,33

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	3,36
	1,96
	0,32

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	3
	15,75
	36,60
	0,63

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	8
	29,44
	17,60
	2,64

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	2,52
	3,36
	0,24

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	0,84
	1,12
	0,08

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	2,63
	6,20
	0,24

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	1,58
	0,98
	0,14

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	2,10
	8,95
	0,19

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,17

	4 moduļu sadalnē aizsargplaksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	2,10
	6,95
	0,19

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	10,00
	0,00

	 
	Kopā:
	 576,05
	536,10
	 93,05

	
	Kopā:
	1205,20 




	

	
	
	
	
	
	

	Muldavas iela 9

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	3
	126,00
	0,00
	40,32

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 3
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	8,00
	12,64
	16,72
	0,48

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	3,36
	1,96
	0,32

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	4
	21,00
	48,80
	0,84

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	12
	44,16
	26,40
	3,96

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	4
	3,36
	4,48
	0,32

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	0,84
	1,12
	0,08

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	2,63
	6,20
	0,24

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	1,58
	0,98
	0,14

	12 moduļu sadalnē aizsargplaksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	2,10
	8,95
	0,19

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,17

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	2,10
	6,95
	0,19

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	10,00
	0,00

	 
	Kopā:
	 419,91
	403,68
	61,11 

	
	Kopā:
	884,70 




	
	
	
	
	
	
	

	Muldavas iela 11

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	6
	252,00
	0,00
	80,64

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 6
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	8,00
	12,64
	16,72
	0,48

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	3,36
	1,96
	0,32

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	4
	21,00
	48,80
	0,84

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	12
	44,16
	26,40
	3,96

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	4
	3,36
	4,48
	0,32

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	0,84
	1,12
	0,08

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	2,63
	6,20
	0,24

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	1,58
	0,98
	0,14

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	2,10
	8,95
	0,19

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,17

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	2,10
	6,95
	0,19

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	10,00
	0,00

	 
	Kopā:
	 839,82
	807,36
	122,22 

	
	Kopā:
	 1769,40




	


	
	
	
	
	
	

	Skolas iela 16

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	5
	210,00
	0,00
	53,76

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 5
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	5,60
	8,85
	11,70
	0,01

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	3,36
	1,96
	0,01

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	3
	15,75
	36,60
	0,11

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	8
	29,44
	17,60
	0,12

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	2,52
	3,36
	0,01

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	0,84
	1,12
	0,01

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	2,63
	6,20
	0,06

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	1,58
	0,98
	0,02

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	2,10
	8,95
	0,04

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,07

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	2,10
	6,95
	0,04

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	10,00
	0,00

	 
	Kopā:
	 576,85
	537,10
	56,26 

	
	Kopā:
	1170,21 




	

	
	
	
	
	
	

	Uzvaras iela 5

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	10
	420,00
	0,00
	134,40

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 10
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	5,50
	8,69
	11,50
	0,33

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	3,36
	1,96
	0,32

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	3
	15,75
	36,60
	0,63

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	8
	29,44
	17,60
	2,64

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	2,52
	3,36
	0,24

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	0,84
	1,12
	0,08

	DIN PROFILS metaliskais profilis
	 gab. (0.5 m)
	1
	2,63
	6,20
	0,24

	Skrūves (DIN metaliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	1,58
	0,98
	0,14

	12 moduļu sadalnē aizsargplaksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	2,10
	8,95
	0,19

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,17

	4 moduļu sadalnē aizsargplaksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	2,10
	6,95
	0,19

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	10,00
	0,00

	 
	Kopā:
	 1152,10
	1072,20
	186,10 

	
	Kopā:
	2410,40 




	

	
	
	
	
	
	

	Uzvaras iela 10 A

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	3
	126,00
	0,00
	40,32

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 3
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	7,00
	11,06
	14,63
	0,42

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	3,36
	1,96
	0,32

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	4
	21,00
	48,80
	0,84

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	11
	40,48
	24,20
	3,63

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	4
	3,36
	4,48
	0,32

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	0,84
	1,12
	0,08

	DIN PROFILS metaliskais profilis
	 gab. (0.5 m)
	1
	2,63
	6,20
	0,24

	Skrūves (DIN metaliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	1,58
	0,98
	0,14

	12 moduļu sadalnē aizsargplaksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	2,10
	8,95
	0,19

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,17

	4 moduļu sadalnē aizsargplaksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	2,10
	6,95
	0,19

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	10,00
	0,00

	 
	Kopā:
	 404,13
	390,81
	59,94 

	
	Kopā:
	 854,88




	

	
	
	
	
	
	

	Zaļā iela 36

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	5
	210,00
	0,00
	67,20

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 5
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	5,60
	7,90
	10,45
	0,30

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	3,36
	1,96
	0,32

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	3
	15,75
	36,60
	0,63

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	8
	29,44
	17,60
	2,64

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	2,52
	3,36
	0,24

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	0,84
	1,12
	0,08

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	2,63
	6,20
	0,24

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl. (4 gab.)
	1
	1,58
	0,98
	0,14

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	2,10
	8,95
	0,19

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	4,20
	2,00
	0,17

	4 moduļu sadalnē aizsargplaksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	2,10
	6,95
	0,19

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	0,00
	10,00
	0,00

	 
	Kopā:
	 572,10
	530,85
	92,90 

	
	Kopā:
	 1195,85

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Mājas galvenās un uzskaišu elektrosadales, un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamām māju Dobelē un Dobeles novadā OBJEKTU SARAKSTS

	Nr.p.k.
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	Mājas galvenās sadales un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija
	

	1.
	Ausmas iela 17, Dobele
	

	2.
	J. Čakstes iela 15, Dobele
	

	3.
	Meža Prospekts 29, Dobele
	

	4.
	Uzvaras iela 10, Dobele
	

	5.
	Pumpura iela 1, Dobele
	

	6.
	Zaļā iela 52, Dobele
	

	7.
	Zaļā iela 88, Dobele
	

	
	Mājas stāvu uzskaites elektrosadales rekonstrukcija
	

	1.
	Atmodas iela 1, Dobele
	

	2.
	Ausmas iela 17, Dobele
	

	3.
	Bērzes iela 20, Dobele
	

	4.
	J. Čakstes iela 20, Dobele
	

	5.
	Dainu iela 6L, Dobele
	

	6.
	Krasta iela 11, Dobele
	

	7.
	Muldavas iela 9, Dobele
	

	8.
	Muldavas iela 11, Dobele
	

	9.
	Pumpura iela 1, Dobele
	

	10.
	Skolas iela 16, Dobele
	

	11.
	Uzvaras iela 5, Dobele
	

	12.
	Uzvaras iela 10a, Dobele
	

	13.
	Zaļā iela 36, Dobele
	



	
	

