2


APSTIPRINĀTS


Iepirkumu komisijas sēdē

2015.gada 15.decembrī
(protokols Nr.27)

IEPIRKUMA NOLIKUMS

Dobeles novada dzīvojamo māju remontdarbu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2015/12
Dobele, 2015
Saturs

1. Vispārīgā informācija ................................................................................ 3

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu .......................................................4

3. Iesniedzamie dokumenti ............................................................................4

4. Piedāvājuma saturs un noformējums ........................................................ 4
5. Iepirkuma piedāvājumu izskatīšanas un novērtēšanas kārtība un termiņi.........................................................................................................5
6. Iepirkumu komisijas darbība, tiesības un pienākumi .................................5
7. Pretendentu tiesības un pienākumi .............................................................5
8. Līguma slēgšanas nosacījumi .....................................................................6
Pielikumi............................................................................................................7
Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.1 – Projektēšanas uzdevums

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.2 – Pretendenta pieteikuma vēstule
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Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.5 – Līguma projekts ar pielikumiem

1.Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DN 2015/12
1.2. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

1.3. Pasūtītājs

SIA „Dobeles namsaimieks”

Adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģistrācijas numurs: 48503021348

Kontaktpersonas:

Renāte Trapiņa – Jēče, Tehniskās daļas vadītāja p.i., tālrunis: 63781904, e-pasts: renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv;

Edgars Dūmiņš – jurists, tālrunis: 63707294, e-pasts: jurists@dobelesnamsaimnieks.lv.

Darba laiks: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 (pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās);  08:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 (trešdienās); 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 (piektdienās).

1.4. Iepirkuma mērķis ir Dobeles novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (kuru adreses ir norādītas projektēšanas uzdevumā) atjaunošanas un remontdarbu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.5. Iepirkumā var piedalīties pretendenti, kuru kvalifikācija atbilst Publisko iepirkumu likuma un šā nolikuma prasībām.

1.6. Ar nolikumu un papildus informāciju par ēkām var iepazīties katru darbdienu bez maksas pie Tehniskās daļas vadītāja p.i. Renātes Trapiņas – Jēčes, iepriekš piesakoties pa tālruni 63781904, SIA „Dobeles namsaimnieks” 1.stāvā, Zaļajā ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701, līdz 2015.gada 28.decembrim plkst.17.00. 

1.7. Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – komisija) pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma triju dienu laikā sniedz papildu informāciju par iepirkuma nolikumu. Komisija šo informāciju sagatavo, nenorādot tā iesniedzēju, un sagatavoto papildu informāciju nosūta jautājuma iesniedzējam, kā arī ievieto mājas lapā www.dobelesnamsaimnieks.lv sadaļā „Iepirkumi” pie izsludinātā iepirkuma.
1.8. Termiņi: Būvprojekti izstrādājami ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.
1.9. Pretendentu piedāvājumi iesniedzami ne vēlāk kā līdz 29.12.2015. plkst. 14:00 SIA „Dobeles namsaimnieks” 1.kabinetā, Zaļajā ielā 3, Dobelē, iesniedzot tos personīgi vai sūtot pa pastu tā, lai tie tiktu saņemti noteiktajā termiņā. Jebkuri piedāvājumi, kurus pasūtītājs saņems pēc šajā punktā norādītā datuma un laika, netiks izskatīti.
1.10.Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
1.11. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt derīgam un saistošam iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets ir Dobeles novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (kuru adreses ir norādītas projektēšanas uzdevumā) atjaunošanas un remontdarbu būvprojekta izstrāde atbilstoši projektēšanas uzdevumam (nolikuma pielikums Nr.1) un autoruzraudzība.

2.3. Līguma izpildes vieta: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.
3. Iesniedzamie dokumenti

3.1. Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar iepirkuma nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

3.2. Pretendentam iepirkuma piedāvājuma ietvaros ir jāiesniedz šādi dokumenti, kuri apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām un sniedz pilnīgas ziņas par pretendenta piedāvājumu:

3.2.1. Pretendenta pieteikums (2.pielikums);

3.2.2. Pretendenta pieredzes apliecinājums (3.pielikums);
3.2.3. Finanšu piedāvājums (4.pielikums).
3.3. Ja pretendents nav iepirkuma piedāvājumā iesniedzis prasītos dokumentus vai ir sniedzis nepatiesas ziņas, pasūtītājs izslēdz to no turpmākās dalības iepirkumā.

4. Piedāvājuma saturs un noformējums

4.1. Piedāvājums ir jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav latviešu valodā, tad tam ir jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Iesniegto dokumentu noformējumam, t.sk. dokumentu kopijām un izrakstiem, ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajam.
4.2. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

4.3. Pretendentiem piedāvājums (atlases dokumenti un finanšu piedāvājums) ir jāiesniedz cauršūtā un drukātā veidā, lapas numurējot, un sākumā pievienojot satura rādītāju.

4.4. Piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz 2 eksemplāros (1 oriģināls un 1 kopija). Abi piedāvājuma eksemplāri ir jāievieto vienā iepakojumā. Uz piedāvājuma oriģināliem un to kopijām jābūt norādēm „Oriģināls” vai „Kopija”.
4.5. Iepakojumam ir jābūt aizlīmētam un aizzīmogotam. Uz ārējā iepakojuma ir jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;

· atzīme „Iepirkums „Dobeles novada dzīvojamo māju remontdarbu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs SIA DN 2015/12, neatvērt līdz 2015.gada 29.decembrim plkst.14:00”.
4.6. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas ir noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, komisija atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un pretendentu nereģistrē.

5. Iepirkuma piedāvājumu izskatīšanas
un novērtēšanas kārtība un termiņi

5.1. Piedāvājumi, kuri saņemti pēc 1.9.punktā minētā termiņa, netiek izskatīti un tiek neatvērtā veidā atdoti atpakaļ pretendentiem.

5.2. Ja pretendents pieprasa, tad komisija 3 (triju) darba dienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas izsniedz pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola norakstu.

5.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Komisija noraida piedāvājumu, ja tiek konstatēta noformējuma būtiska neatbilstība nolikumā norādītajām prasībām.

5.4. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi. Komisija noskaidro pretendenta atbilstību šā nolikuma prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

5.5. Pēc piedāvājumu atlases un atbilstības izvērtēšanas komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma nolikumam. 

6. Komisijas darbība, tiesības un pienākumi

6.1. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas ir nepieciešams pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei.

6.2. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei.

6.3. Komisijai ir tiesības izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

6.4. Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

7. Pretendentu tiesības un pienākumi

7.1. Pasūtītājs nodrošina visām ieinteresētājām personām iespēju iepazīties ar iepirkuma nolikumu Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājaslapā publicētajā paziņojumā norādītajā nolikuma saņemšanas vietā un laikā. 

7.2. Pasūtītājs nodrošina objekta apskati, ja to pieprasa vismaz viena ieinteresētā persona. Ieinteresētās personas attiecīgo vietu apskata, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar pasūtītāju, zvanot pa tālruni 63781904.
7.3. Ar sava piedāvājuma iesniegšanu pretendents apliecina, ka piekrīt visiem iepirkuma nolikumā minētajiem noteikumiem, nosacījumiem un apņemas ievērot to kā pamatu piedāvājuma iesniegšanai un pasūtījuma izpildei.

7.4. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei.

8. Līguma slēgšanas nosacījumi

8.1. Līguma projekts ir pievienots šim iepirkuma nolikumam (nolikuma pielikums Nr.5) un ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

8.2. Līgumu rakstveidā sagatavo pasūtītājs un iesniedz to iepirkuma uzvarētājam.

8.3. Par atkāpšanos no līguma noteikumiem vai tā neizpildīšanu puses ir atbildīgas saskaņā ar līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.1

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2015/12
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS Nr.1
2015.gada 15.decembrī
	  Projektējamais objekts 

un tā grupa
	Balkonu atjaunošanas darbu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

	Projektējamā objekta adrese:
	Meža prospekts 2, Dobele, Dobeles novads

	Būvju kadastra apzīmējums:
	4601 012 4706 001

	Būvniecības ierosinātājs:
	SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”,                             reģ. Nr.48503021348,  Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

	Īpašnieka atbildīgais pārstāvis:
	valdes loceklis J.Audzēvičs

	Kontaktpersona:
	dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste R.Trapiņa-Jēče

renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
Tālr. 63781904; 28372028


BŪVPROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI

	Projekta uzdevums
	 Izstrādāt un saskaņot būvprojektu balkonu atjaunošanas darbiem

	Zemes gabala apbūves veids un platība
	Daudzstāvu dzīvojamā apbūves teritorija DzD

	Būvniecības veids
	Renovācija

	Būvprojektēšanas stadijas
	1.  Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši  02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529;

2.  Būvatļauja ar turpmākas projektēšanas nosacījumiem;

3.  Būvprojekts balkonu atjaunošanas remontdarbiem.

	Izejmateriāli


	1.  Konkursa nolikums (nodrošina pasūtītājs);

2.  Īpašuma dokumenti (nodrošina pasūtītājs);

3.  Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (nodrošina pasūtītājs);

4.  Tehniskās apsekošanas atzinums (nodrošina pasūtītājs);

5.  Papildus konstrukciju izpēte veicama saskaņā ar projektētāja prasībām un iekļaujama projektētāja darba uzdevumā un izmaksās (nodrošina projektētājs).

	Projekta apjoms
	Izstrādāt būvprojektu balkonu atjaunošanas darbiem.

Būvprojekts ietver šādas projekta daļas un sadaļas:

1.  Vispārīgā daļa:

· skaidrojošs apraksts.

2. Arhitektūras daļa:

· vispārīgie rādītāji;

· ģenplāns.

3.  Inženierrisinājumu daļa:

· būvkonstrukciju sadaļa;

· būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

4.  Ekonomikas daļa:

· materiālu, konstrukciju un iekārtu kopsavilkums;

· būvdarbu apjomi;

· izmaksu aprēķins.

5.  Būvdarbu organizācija.

	Projektu iesniegšana pasūtītājam
	Būvprojekts - digitāli PDF un DWG formātā viens diska eksemplārs, trīs eksemplāri papīra formā. 


Trapiņa-Jēče,  63781904, renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS Nr.2
2015.gada 15.decembrī
	  Projektējamais objekts 

un tā grupa
	Balkonu atjaunošanas darbu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

	Projektējamā objekta adrese:
	Meža prospekts 4, Dobele, Dobeles novads

	Būvju kadastra apzīmējums:
	4601 012 4707 001

	Būvniecības ierosinātājs:
	SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”,                             reģ. Nr.48503021348,  Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

	Īpašnieka atbildīgais pārstāvis :
	valdes loceklis J.Audzēvičs

	Kontaktpersona:
	dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste R.Trapiņa-Jēče

renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
Tālr. 63781904; 28372028


BŪVPROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI

	Projekta uzdevums
	 Izstrādāt un saskaņot būvprojektu balkonu atjaunošanas darbiem

	Zemes gabala apbūves veids un platība
	Daudzstāvu dzīvojamā apbūves teritorija DzD

	Būvniecības veids
	Renovācija

	Būvprojektēšanas stadijas
	1. Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši  02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529;

2. Būvatļauja ar turpmākas projektēšanas nosacījumiem;

3. Būvprojekts balkonu atjaunošanas remontdarbiem.

	Izejmateriāli


	1. Konkursa nolikums (nodrošina pasūtītājs);

2. Īpašuma dokumenti (nodrošina pasūtītājs);

3. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (nodrošina pasūtītājs);

4. Tehniskās apsekošanas atzinums (nodrošina pasūtītājs);

5. Papildus konstrukciju izpēte veicama saskaņā ar projektētāja prasībām un iekļaujama projektētāja darba uzdevumā un izmaksās (nodrošina projektētājs).

	Projekta apjoms
	Izstrādāt būvprojektu balkonu atjaunošanas darbiem.

Būvprojekts ietver šādas projekta daļas un sadaļas:

1. Vispārīgā daļa:

· skaidrojošs apraksts.

2. Arhitektūras daļa:

· vispārīgie rādītāji;

· ģenplāns.

3. Inženierrisinājumu daļa:

· būvkonstrukciju sadaļa;

· būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

4. Ekonomikas daļa:

· materiālu, konstrukciju un iekārtu kopsavilkums;

· būvdarbu apjomi;

· izmaksu aprēķins.

5. Būvdarbu organizācija.

	Projektu iesniegšana pasūtītājam
	Būvprojekts - digitāli PDF un DWG formātā viens diska eksemplārs, trīs eksemplāri papīra formā. 


Trapiņa-Jēče,  63781904, renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS Nr.3
2015.gada 15.decembrī
	  Projektējamais objekts 

un tā grupa
	Balkonu atjaunošanas darbu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

	Projektējamā objekta adrese:
	Krasta iela 9, Dobele, Dobeles novads

	Būvju kadastra apzīmējums:
	4601 012 4703 001

	Būvniecības ierosinātājs:
	SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”,                             reģ. Nr.48503021348,  Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

	Īpašnieka atbildīgais pārstāvis :
	valdes loceklis J.Audzēvičs

	Kontaktpersona:
	dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste R.Trapiņa-Jēče

renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
Tālr. 63781904; 28372028


BŪVPROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI

	Projekta uzdevums
	 Izstrādāt un saskaņot būvprojektu balkonu atjaunošanas darbiem

	Zemes gabala apbūves veids un platība
	Daudzstāvu dzīvojamā apbūves teritorija DzD

	Būvniecības veids
	Renovācija

	Būvprojektēšanas stadijas
	1. Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši  02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529;

2. Būvatļauja ar turpmākas projektēšanas nosacījumiem;

3. Būvprojekts balkonu atjaunošanas remontdarbiem.

	Izejmateriāli


	1. Konkursa nolikums (nodrošina pasūtītājs);

2. Īpašuma dokumenti (nodrošina pasūtītājs);

3. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (nodrošina pasūtītājs);

4. Tehniskās apsekošanas atzinums (nodrošina pasūtītājs);

5. Papildus konstrukciju izpēte veicama saskaņā ar projektētāja prasībām un iekļaujama projektētāja darba uzdevumā un izmaksās (nodrošina projektētājs).

	Projekta apjoms
	Izstrādāt būvprojektu balkonu atjaunošanas darbiem.

Būvprojekts ietver šādas projekta daļas un sadaļas:

1. Vispārīgā daļa:

· skaidrojošs apraksts.

2. Arhitektūras daļa:

· vispārīgie rādītāji;

· ģenplāns.

3. Inženierrisinājumu daļa:

· būvkonstrukciju sadaļa;

· būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

4. Ekonomikas daļa:

· materiālu, konstrukciju un iekārtu kopsavilkums;

· būvdarbu apjomi;

· izmaksu aprēķins.

5. Būvdarbu organizācija.

	Projektu iesniegšana pasūtītājam
	Būvprojekts - digitāli PDF un DWG formātā viens diska eksemplārs, trīs eksemplāri papīra formā. 


Trapiņa-Jēče,  63781904, renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS Nr.4
2015.gada 15.decembrī
	  Projektējamais objekts 

un tā grupa
	Balkonu atjaunošanas darbu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

	Projektējamā objekta adrese:
	Krasta iela 11, Dobele, Dobeles novads

	Būvju kadastra apzīmējums:
	4601 012 4704 001

	Būvniecības ierosinātājs:
	SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”,                             reģ. Nr.48503021348,  Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

	Īpašnieka atbildīgais pārstāvis :
	valdes loceklis J.Audzēvičs

	Kontaktpersona:
	dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste R.Trapiņa-Jēče

renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
Tālr. 63781904; 28372028


BŪVPROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI

	Projekta uzdevums
	 Izstrādāt un saskaņot būvprojektu balkonu atjaunošanas darbiem

	Zemes gabala apbūves veids un platība
	Daudzstāvu dzīvojamā apbūves teritorija DzD

	Būvniecības veids
	Renovācija

	Būvprojektēšanas stadijas
	1. Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši  02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529;

2. Būvatļauja ar turpmākas projektēšanas nosacījumiem;

3. Būvprojekts balkonu atjaunošanas remontdarbiem.

	Izejmateriāli


	1. Konkursa nolikums (nodrošina pasūtītājs);

2. Īpašuma dokumenti (nodrošina pasūtītājs);

3. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (nodrošina pasūtītājs);

4. Tehniskās apsekošanas atzinums (nodrošina pasūtītājs);

5. Papildus konstrukciju izpēte veicama saskaņā ar projektētāja prasībām un iekļaujama projektētāja darba uzdevumā un izmaksās (nodrošina projektētājs).

	Projekta apjoms
	Izstrādāt būvprojektu balkonu atjaunošanas darbiem.

Būvprojekts ietver šādas projekta daļas un sadaļas:

1. Vispārīgā daļa:

· skaidrojošs apraksts.

2. Arhitektūras daļa:

· vispārīgie rādītāji;

· ģenplāns.

3. Inženierrisinājumu daļa:

· būvkonstrukciju sadaļa;

· būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

4. Ekonomikas daļa:

· materiālu, konstrukciju un iekārtu kopsavilkums;

· būvdarbu apjomi;

· izmaksu aprēķins.

5. Būvdarbu organizācija.

	Projektu iesniegšana pasūtītājam
	Būvprojekts - digitāli PDF un DWG formātā viens diska eksemplārs, trīs eksemplāri papīra formā. 


Trapiņa-Jēče,  63781904, renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS Nr.5

2015.gada 15.decembrī
	  Projektējamais objekts 

un tā grupa
	Balkonu atjaunošanas darbu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

	Projektējamā objekta adrese:
	Krasta iela 13, Dobele, Dobeles novads

	Būvju kadastra apzīmējums:
	4601 012 4705 001

	Būvniecības ierosinātājs:
	SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”,                             reģ. Nr.48503021348,  Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

	Īpašnieka atbildīgais pārstāvis :
	valdes loceklis J.Audzēvičs

	Kontaktpersona:
	dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste R.Trapiņa-Jēče

renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
Tālr. 63781904; 28372028



BŪVPROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI

	Projekta uzdevums
	 Izstrādāt un saskaņot būvprojektu balkonu atjaunošanas darbiem

	Zemes gabala apbūves veids un platība
	Daudzstāvu dzīvojamā apbūves teritorija DzD

	Būvniecības veids
	Renovācija

	Būvprojektēšanas stadijas
	1. Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši  02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529;

2. Būvatļauja ar turpmākas projektēšanas nosacījumiem;

3. Būvprojekts balkonu atjaunošanas remontdarbiem.

	Izejmateriāli


	1. Konkursa nolikums (nodrošina pasūtītājs);

2. Īpašuma dokumenti (nodrošina pasūtītājs);

3. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (nodrošina pasūtītājs);

4. Tehniskās apsekošanas atzinums (nodrošina pasūtītājs);

5. Papildus konstrukciju izpēte veicama saskaņā ar projektētāja prasībām un iekļaujama projektētāja darba uzdevumā un izmaksās (nodrošina projektētājs).

	Projekta apjoms
	Izstrādāt būvprojektu balkonu atjaunošanas darbiem.

Būvprojekts ietver šādas projekta daļas un sadaļas:

1. Vispārīgā daļa:

· skaidrojošs apraksts.

2. Arhitektūras daļa:

· vispārīgie rādītāji;

· ģenplāns.

3. Inženierrisinājumu daļa:

· būvkonstrukciju sadaļa;

· būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

4. Ekonomikas daļa:

· materiālu, konstrukciju un iekārtu kopsavilkums;

· būvdarbu apjomi;

· izmaksu aprēķins.

5. Būvdarbu organizācija.

	Projektu iesniegšana pasūtītājam
	Būvprojekts - digitāli PDF un DWG formātā viens diska eksemplārs, trīs eksemplāri papīra formā. 


Trapiņa-Jēče,  63781904, renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS Nr.6

2015.gada 15.decembrī
	  Projektējamais objekts 

un tā grupa
	Balkonu atjaunošanas darbu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

	Projektējamā objekta adrese:
	Muldavas iela 10, Dobele, Dobeles novads

	Būvju kadastra apzīmējums:
	4601 003 2013 001

	Būvniecības ierosinātājs:
	SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”,                             reģ. Nr.48503021348,  Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

	Īpašnieka atbildīgais pārstāvis :
	valdes loceklis J.Audzēvičs

	Kontaktpersona:
	dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste R.Trapiņa-Jēče

renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
Tālr. 63781904; 28372028


BŪVPROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI

	Projekta uzdevums
	 Izstrādāt un saskaņot būvprojektu balkonu atjaunošanas darbiem

	Zemes gabala apbūves veids un platība
	Daudzstāvu dzīvojamā apbūves teritorija DzD

	Būvniecības veids
	Renovācija

	Būvprojektēšanas stadijas
	1. Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši  02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529;

2. Būvatļauja ar turpmākas projektēšanas nosacījumiem;

3. Būvprojekts balkonu atjaunošanas remontdarbiem.

	Izejmateriāli


	1. Konkursa nolikums (nodrošina pasūtītājs);

2. Īpašuma dokumenti (nodrošina pasūtītājs);

3. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (nodrošina pasūtītājs);

4. Tehniskās apsekošanas atzinums (nodrošina pasūtītājs);

5. Papildus konstrukciju izpēte veicama saskaņā ar projektētāja prasībām un iekļaujama projektētāja darba uzdevumā un izmaksās (nodrošina projektētājs).

	Projekta apjoms
	Izstrādāt būvprojektu balkonu atjaunošanas darbiem.

Būvprojekts ietver šādas projekta daļas un sadaļas:

1. Vispārīgā daļa:

· skaidrojošs apraksts.

2. Arhitektūras daļa:

· vispārīgie rādītāji;

· ģenplāns.

3. Inženierrisinājumu daļa:
· būvkonstrukciju sadaļa;

· būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

4. Ekonomikas daļa:

· materiālu, konstrukciju un iekārtu kopsavilkums;

· būvdarbu apjomi;

· izmaksu aprēķins.

5. Būvdarbu organizācija.

	Projektu iesniegšana pasūtītājam
	Būvprojekts - digitāli PDF un DWG formātā viens diska eksemplārs, trīs eksemplāri papīra formā. 


Trapiņa-Jēče,  63781904, renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS Nr.7

2015.gada 15.decembrī
	  Projektējamais objekts 

un tā grupa
	Balkonu atjaunošanas darbu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

	Projektējamā objekta adrese:
	Muldavas iela 12, Dobele, Dobeles novads

	Būvju kadastra apzīmējums:
	4601 003 2014 001

	Būvniecības ierosinātājs:
	SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”,                             reģ. Nr.48503021348,  Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

	Īpašnieka atbildīgais pārstāvis :
	valdes loceklis J.Audzēvičs

	Kontaktpersona:
	dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste R.Trapiņa-Jēče

renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
Tālr. 63781904; 28372028


BŪVPROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI

	Projekta uzdevums
	 Izstrādāt un saskaņot būvprojektu balkonu atjaunošanas darbiem

	Zemes gabala apbūves veids un platība
	Daudzstāvu dzīvojamā apbūves teritorija DzD

	Būvniecības veids
	Renovācija

	Būvprojektēšanas stadijas
	1. Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši  02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529;

2. Būvatļauja ar turpmākas projektēšanas nosacījumiem;

3. Būvprojekts balkonu atjaunošanas remontdarbiem.

	Izejmateriāli


	1. Konkursa nolikums (nodrošina pasūtītājs);

2. Īpašuma dokumenti (nodrošina pasūtītājs);

3. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (nodrošina pasūtītājs);

4. Tehniskās apsekošanas atzinums (nodrošina pasūtītājs);

5. Papildus konstrukciju izpēte veicama saskaņā ar projektētāja prasībām un iekļaujama projektētāja darba uzdevumā un izmaksās (nodrošina projektētājs).

	Projekta apjoms
	Izstrādāt būvprojektu balkonu atjaunošanas darbiem.

Būvprojekts ietver šādas projekta daļas un sadaļas:

1. Vispārīgā daļa:

· skaidrojošs apraksts.

2. Arhitektūras daļa:

· vispārīgie rādītāji;

· ģenplāns.

3. Inženierrisinājumu daļa:

· būvkonstrukciju sadaļa;

· būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

4. Ekonomikas daļa:

· materiālu, konstrukciju un iekārtu kopsavilkums;

· būvdarbu apjomi;

· izmaksu aprēķins.

5. Būvdarbu organizācija.

	Projektu iesniegšana pasūtītājam
	Būvprojekts - digitāli PDF un DWG formātā viens diska eksemplārs, trīs eksemplāri papīra formā. 


Trapiņa-Jēče,  63781904, renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS Nr.8

2015.gada 15.decembrī
	  Projektējamais objekts 

un tā grupa
	Bojātā ārsienas posma atjaunošanas darbu un saplaisājušo ķieģeļu mūra pilastru nostiprināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

	Projektējamā objekta adrese:
	Ziedugravas 7, Naudīte, Dobeles novads

	Būvju kadastra apzīmējums:
	4680 003 0203 001

	Būvniecības ierosinātājs:
	SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”,                             reģ. Nr.48503021348,  Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

	Īpašnieka atbildīgais pārstāvis :
	valdes loceklis J.Audzēvičs

	Kontaktpersona:
	dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste R.Trapiņa-Jēče

renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
Tālr. 63781904; 28372028


BŪVPROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI

	Projekta uzdevums
	 Izstrādāt un saskaņot būvprojektu bojātā ārsienas posma atjaunošanas un saplaisājušo ķieģeļu mūra pilastru nostiprināšanas remontdarbiem 

	Zemes gabala apbūves veids un platība
	Mazstāvu dzīvojamā apbūves teritorija DzM

	Būvniecības veids
	Renovācija

	Būvprojektēšanas stadijas
	1. Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši  02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529;

2. Būvatļauja ar turpmākas projektēšanas nosacījumiem;

3. Būvprojekts ārsienas posma atjaunošanas  un saplaisājošo ķieģeļu mūra pilastru nostiprināšanas remontdarbiem.

	Izejmateriāli


	1. Konkursa nolikums (nodrošina pasūtītājs);

2. Īpašuma dokumenti (nodrošina pasūtītājs);

3. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (nodrošina pasūtītājs);

4. Tehniskās apsekošanas atzinums (nodrošina pasūtītājs);

5. Papildus konstrukciju izpēte veicama saskaņā ar projektētāja prasībām un iekļaujama projektētāja darba uzdevumā un izmaksās (nodrošina projektētājs).

	Projekta apjoms
	Izstrādāt būvprojektu ārsienas posma atjaunošanas  un saplaisājošo ķieģeļu mūra pilastru nostiprināšanas remontdarbiem.
Būvprojekts ietver šādas projekta daļas un sadaļas:

1. Vispārīgā daļa:

· skaidrojošs apraksts.

2. Arhitektūras daļa:

· vispārīgie rādītāji;

· ģenplāns.

3. Inženierrisinājumu daļa:

· būvkonstrukciju sadaļa;

· būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

4. Ekonomikas daļa:

· materiālu, konstrukciju un iekārtu kopsavilkums;

· būvdarbu apjomi;

· izmaksu aprēķins.

5. Būvdarbu organizācija.

	Projektu iesniegšana pasūtītājam
	Būvprojekts - digitāli PDF un DWG formātā viens diska eksemplārs, trīs eksemplāri papīra formā. 


Trapiņa-Jēče,  63781904, renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS Nr.9

2015.gada 15.decembrī
	  Projektējamais objekts 

un tā grupa
	Būvkonstrukciju deformāciju stabilizēšanas un to attīstības apturēšanas darbu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

	Projektējamā objekta adrese:
	J.Čakstes iela 15, Dobele, Dobeles novads

	Būvju kadastra apzīmējums:
	4601 013 4101 001

	Būvniecības ierosinātājs:
	SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”,                             reģ. Nr.48503021348,  Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

	Īpašnieka atbildīgais pārstāvis :
	valdes loceklis J.Audzēvičs

	Kontaktpersona:
	dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste R.Trapiņa-Jēče

renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
Tālr. 63781904; 28372028


BŪVPROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI

	Projekta uzdevums
	 Izstrādāt un saskaņot būvprojektu būvkonstrukciju deformāciju stabilizēšanas un to attīstības apturēšanas darbiem

	Zemes gabala apbūves veids un platība
	Daudzstāvu dzīvojamā apbūves teritorija DzD

	Būvniecības veids
	Renovācija

	Būvprojektēšanas stadijas
	1. Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši  02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529;

2. Būvatļauja ar turpmākas projektēšanas nosacījumiem;

3. Būvprojekts  būvkonstrukciju deformāciju stabilizēšanas un to attīstības apturēšanas darbiem.

	Izejmateriāli


	1. Konkursa nolikums (nodrošina pasūtītājs);

2. Īpašuma dokumenti (nodrošina pasūtītājs);

3. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (nodrošina pasūtītājs);

4. Tehniskās apsekošanas atzinums (nodrošina pasūtītājs);

5. Papildus konstrukciju izpēte veicama saskaņā ar projektētāja prasībām un iekļaujama projektētāja darba uzdevumā un izmaksās (nodrošina projektētājs).

	Projekta apjoms
	 Izstrādāt un saskaņot būvprojektu būvkonstrukciju deformāciju stabilizēšanas un to attīstības apturēšanas darbiem.

Būvprojekts ietver šādas projekta daļas un sadaļas:

1. Vispārīgā daļa:

· skaidrojošs apraksts.

2. Arhitektūras daļa:

· vispārīgie rādītāji;

· ģenplāns.

3. Inženierrisinājumu daļa:

· būvkonstrukciju sadaļa;

· būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

4. Ekonomikas daļa:

· materiālu, konstrukciju un iekārtu kopsavilkums;

· būvdarbu apjomi;

· izmaksu aprēķins.

5. Būvdarbu organizācija.

	Projektu iesniegšana pasūtītājam
	Būvprojekts - digitāli PDF un DWG formātā viens diska eksemplārs, trīs eksemplāri papīra formā. 


Trapiņa-Jēče,  63781904, renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS Nr.10

2015.gada 15.decembrī
	  Projektējamais objekts 

un tā grupa
	Būvkonstrukciju deformāciju stabilizēšanas un to attīstības apturēšanas darbu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

	Projektējamā objekta adrese:
	Skolas ielā 10, Dobele, Dobeles novads

	Būvju kadastra apzīmējums:
	4601 012 4211 001

	Būvniecības ierosinātājs:
	SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”,                             reģ. Nr.48503021348,  Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

	Īpašnieka atbildīgais pārstāvis :
	valdes loceklis J.Audzēvičs

	Kontaktpersona:
	dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste R.Trapiņa-Jēče

renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
Tālr. 63781904; 28372028


BŪVPROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI

	Projekta uzdevums
	 Izstrādāt un saskaņot būvprojektu būvkonstrukciju deformāciju stabilizēšanas un to attīstības apturēšanas darbiem

	Zemes gabala apbūves veids un platība
	Daudzstāvu dzīvojamā apbūves teritorija DzD

	Būvniecības veids
	Renovācija

	Būvprojektēšanas stadijas
	1. Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši  02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529;

2. Būvatļauja ar turpmākas projektēšanas nosacījumiem;

3. Būvprojekts  būvkonstrukciju deformāciju stabilizēšanas un to attīstības apturēšanas darbiem.

	Izejmateriāli


	1. Konkursa nolikums (nodrošina pasūtītājs);

2. Īpašuma dokumenti (nodrošina pasūtītājs);

3. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (nodrošina pasūtītājs);

4. Tehniskās apsekošanas atzinums (nodrošina pasūtītājs);

5. Papildus konstrukciju izpēte veicama saskaņā ar projektētāja prasībām un iekļaujama projektētāja darba uzdevumā un izmaksās (nodrošina projektētājs).

	Projekta apjoms
	 Izstrādāt un saskaņot būvprojektu būvkonstrukciju deformāciju stabilizēšanas un to attīstības apturēšanas darbiem.

Būvprojekts ietver šādas projekta daļas un sadaļas:

1. Vispārīgā daļa:

· skaidrojošs apraksts.

2. Arhitektūras daļa:
· vispārīgie rādītāji;

· ģenplāns.

3. Inženierrisinājumu daļa:
· būvkonstrukciju sadaļa;

· būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

4. Ekonomikas daļa:

· materiālu, konstrukciju un iekārtu kopsavilkums;

· būvdarbu apjomi;

· izmaksu aprēķins.

5. Būvdarbu organizācija.

	Projektu iesniegšana pasūtītājam
	Būvprojekts - digitāli PDF un DWG formātā viens diska eksemplārs, trīs eksemplāri papīra formā. 


Trapiņa-Jēče,  63781904, renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv
Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2015/12
Pretendenta pieteikuma vēstule

_______________________[datums]

1. Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam izstrādāt Dobeles novada dzīvojamo māju remontdarbu būvprojektu (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2015/12) saskaņā ar tehnisko specifikāciju – projektēšanas uzdevumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī veikt autoruzraudzību.

2. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies:

2.1. uzsākt projekta izstrādi un to pabeigt, saskaņot, akceptēt un nodot pasūtītājam ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas dienas atbilstoši pievienotajam kalendārajam grafikam;

2.2. veikt autoruzraudzību, sākot no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz būvprojektā paredzētā ēku kompleksa nodošanai ekspluatācijā.

3. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz __________ [vismaz 60 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa], un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

4. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un mūsu piedāvājuma akceptēšanas gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu.

5. Informācija par pretendentu:

	1.
	Nosaukums:

	2.
	Adrese:

	3.
	Reģistrācijas numurs:

	4.
	Būvkomersantu reģistra reģistrācijas numurs:

	5.
	Kontaktpersona:

	6.
	Telefons:

	7.
	Fax:

	8.
	E – pasts:

	9.
	Reģistrācijas vieta:

	10.
	Reģistrācijas gads:

	11.
	Darbības sfēra (īss apraksts):

	12.
	Finanšu rekvizīti:

	12.1. Kredītiestādes nosaukums:
	

	12.2. Kredītiestādes adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss):
	

	12.3. Kredītiestādes kods:
	

	12.4. Konta numurs:
	

	Pilnvarotās personas vārds, 
uzvārds, amats, paraksts:
	


Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2015/12
pretendenta pieredzeS APLIECINĀJUMS
	Nr.
	Projekta nosaukums un pasūtītājs
	Projekta apjoms, EUR
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona
	Projekta uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēnesis

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ............................................................................

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DN 2015/12
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Nr. 

p.k.
	Izmaksu veids 
	Izmaksas, EUR

	1. 
	Būvprojekta izstrāde
	

	2.
	Autoruzraudzība
	

	2.1.
	Projekta autoruzraudzība 1.kārtas (saskaņā ar PU) būvdarbu laikā 
	

	2.2.
	Projekta autoruzraudzība 2.kārtas (saskaņā ar PU) būvdarbu laikā 
	

	2.3.
	Projekta autoruzraudzība 3.kārtas (saskaņā ar PU) būvdarbu laikā
	

	Pavisam kopā bez PVN
	

	PVN 21,0%
	

	Kopā ar PVN
	


Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:
	Pretendenta nosaukums:

	

	Adrese:

	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

	

	Pilnvarotās personas paraksts:

	


Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.5
Iepirkuma ID Nr. SIA DN 2015/12
LĪGUMS
Nr.__________
Dobelē, Dobeles novadā





2015.gada __.__________
SIA „Dobeles namsaimnieks”, reģ. Nr.48503021348, tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”,
un


______________________, tās valdes ______________ ____________ personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – „Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti „Puses”, 
pamatojoties uz pasūtītāja organizētā iepirkuma „Dobeles novada dzīvojamo māju remontdarbu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (ID. Nr. SIA DN 2015/12) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu, turpmāk tekstā – „Piedāvājums”, noslēdz šo līgumu, turpmāk – „Līgums”, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem veikt Dobeles novada dzīvojamo māju remontdarbu būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, turpmāk tekstā – „Darbs”, saskaņā ar projektēšanas uzdevumiem Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10, turpmāk tekstā – „PU”, (Līguma pielikums Nr. 1) un Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr. 2). Pielikumi Nr. 1. un Nr. 2 ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.2. Līguma cena, saskaņā ar Izpildītāja pievienoto Finanšu piedāvājumu ir __.__ EUR (____________________ euro 00 centi), plus 21% PVN __.__EUR, kopā: __.__ EUR (____________________ euro 00 centi) apmērā, turpmāk tekstā – „Līguma summa”.
2. Līguma termiņš un tā pagarināšana
2.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas brīža, un tā darbība izbeidzas pēc visu Līguma saistību izpildes pilnā apmērā.

2.2. Izpildītājs apņemas rakstiskā veidā nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kuri kavē Darba izpildi līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā.

2.3. Izpildītājam ir tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu, ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ ir radušies šķēršļi, kuri kavē Darba izpildi līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā.
3. Darbu izpildes un nodošanas – pieņemšanas kārtība
3.1. Izpildītājs Darbu veic šādos termiņos:

3.1.1. būvprojekta izstrādes termiņš – 2 (divi) mēneši, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas. Darba veikšanas laikā Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, papildu tehnisko noteikumu), būvvaldes akcepta saņemšanu un Darbu pilnībā nodod līdz 201_.gada ___.___________;

3.1.2. autoruzraudzība ir jāveic līdz būvprojektā paredzētā Pasūtītāja ēku kompleksa būvniecības darbu nodošanai ekspluatācijā (par katru būvdarbu kārtu saskaņā ar PU).

3.2. Darbs tiek pieņemts, parakstot darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam. Pēc Darba dokumentācijas izstrādāšanas pabeigšanas Izpildītājs to papīra formātā un elektroniskā formātā, latviešu valodā iesniedz Pasūtītājam un saskaņo ar Pasūtītāju sekojošā kārtībā:

3.2.1. saņemto Darba dokumentāciju Pasūtītājs izskata 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Pasūtītājam nav pretenziju saistībā ar Darba dokumentāciju un tās atbilstību normatīvo aktu, šī Līguma un tā pielikumu noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājs šajā punktā norādītā termiņa ietvaros rakstveidā saskaņo Darba dokumentāciju;
3.2.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nesaskaņot Darba dokumentāciju, ja Pasūtītājam ir iebildumi par Darba dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, Pasūtītāja vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Pasūtītājam nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju Pasūtītājam vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Darba dokumentāciju un tās atbilstību šā Līguma noteikumiem. Ja Pasūtītājam ir minētie iebildumi, tad Pasūtītāja noformē un iesniedz Izpildītājam rakstisku un motivētu atteikumu saskaņot Darba dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemesliem;
3.2.3. Līguma 3.2.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Izpildītājs Pasūtītāja norādītos trūkumus un nepilnības novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota Darba dokumentācijas saskaņošana ar Pasūtītāju;

3.2.4. Puses vienojas, ka Līguma 3.2.2.apakšpunktā minētais Pasūtītāja atteikums saskaņot Darba dokumentāciju un Līguma 3.2.3.apakšpunktā norādītais termiņš trūkumu novēršanai nav uzskatāms par kalendārajā grafikā norādīto termiņu pagarinājumu un neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par kalendārajā grafikā norādīto Darba izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod pamatu Izpildītājam lūgt šādu kalendārajā grafikā noteiktā termiņa pagarinājumu;

3.2.5. Pasūtītāja saskaņojums Darba dokumentācijai, tostarp būvprojektam, nekādā veidā neatbrīvo Izpildītāju no pilnīgas atbildības par Darba dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem;
3.2.6. ja pēc Darba dokumentācijas saskaņošanas šā Līguma noteiktajā kārtībā Darba dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz Izpildītāja rēķina. Nepieciešamības gadījumā uz Izpildītāja rēķina nekavējoties labojama un pārstrādājama arī tā būvprojekta daļa, kas ir izpildīta, vadoties no šādas neprecīzas, neatbilstošas vai nepilnīgas Darba dokumentācijas.
3.3. Pēc Darba dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs veic Darba dokumentācijas saskaņošanu ar visām nepieciešamajām institūcijām, tostarp galīgā akcepta saņemšanu no būvvaldes.

3.4.  Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:

3.4.1. projekta skices divus variantus – prezentācijas materiāls, digitāli PDF formātā diskā un papīra formātā no katra varianta. Pasūtītājs izvēlas optimālo variantu;

3.4.2. būvprojektu - digitāli PDF un DWG formātā vienā diska eksemplārā, trīs saskaņotos eksemplāros papīra formā sējumos;

3.5. Ja Pasūtītājs ir pieņēmis Darbu Līguma 3.2.punktā noteiktajā kārtībā, tad Darba iesniegšanas datums ir diena, Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā saskaņotu Darba dokumentāciju.
4. Pušu atbildība

4.1. Izpildītājs:
4.1.1. veic Darbu saskaņā ar PU, tehniskajiem noteikumiem, ievērojot Līguma, Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu un normatīvo aktu prasības. Izpildītājs, parakstot Līgumu, atzīst, ka PU nosacījumi ir skaidri un ka prasības var īstenot atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no PU noteiktajām prasībām tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;

4.1.2. veic Darbu atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielieto tāda līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielieto tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu, augsti kvalitatīvu un Pasūtītājam ekonomiski izdevīgu Darbu. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par visu Darba izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbību un tā rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību; 

4.1.3. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās atļaujas, licences, sertifikāti u.tml., šajā Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī atbilstošas zināšanas, kvalifikācija un pieredze un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku;
4.1.4. veic Darbu Līgumā noteiktajos termiņos;

4.1.5. nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās Darba nepilnības;

4.1.6. atlīdzina Pasūtītājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

4.1.7. ja būvniecības laikā tiek konstatēti papildu darbi, ko Izpildītājs varēja konstatēt Darba sagatavošanas laikā, bet nav to paredzējis, tad Izpildītājs finansiāli atbild par Pasūtītājam nodarītājiem zaudējumiem;

4.1.8. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

4.1.9. nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, tad arī papildu tehnisko noteikumu) saņemšanu;

4.1.10. atbilstoši Pasūtītāja pilnvarojumam veic visas nepieciešamās darbības Darba saskaņošanai un akceptēšanai būvvaldē;

4.1.11. neizpauž Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Līguma izpildes laikā iegūto informāciju trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot gadījumus, kas ir paredzēti un noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

4.2. Pasūtītājs:

4.2.1. sniedz Izpildītājam Darba veikšanai pieprasīto un nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas Pasūtītājam ir pieejami;

4.2.2. pēc vajadzības, bet ne mazāk kā divas reizes Darba veikšanas laikā, rīko projektēšanas apspriedes;

4.2.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.

4.3. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Darba veikšanu un Līguma izpildi.

4.4. Ja Pasūtītājs Darba veikšanas laikā pēc savas iniciatīvas vēlas mainīt Darbu, tad to ir jāpaziņo Izpildītājam. Izmaiņas īstenojamas tikai pēc abpusējas rakstiskas vienošanās parakstīšanas, paredzot tajā grozījumu izmaksas.

4.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju, kas norādīti Piegādātāja Piedāvājumā, nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.

4.6. Pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Darbs ir Pasūtītāja īpašums, tai skaitā, visas mantiskās tiesības pieder Pasūtītājam.
4.7. Izpildītājs atļauj Pasūtītājam pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, nesaskaņojot ar Izpildītāju, veikt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus Darbā.

4.8. Veicot autoruzraudzības Darbu, Izpildītājs apņemas:

4.8.1. nodrošināt būvprojekta realizācijas autoruzraudzību dabā, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu un būvmateriālu izmantošanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

4.8.2. pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes nedēļā apsekot objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

4.8.3. piedalīties būvdarbu veikšanā iesaistīto personu sanāksmēs;
4.8.4. nepieciešamības gadījumā ierasties būvobjektā vienas darba dienas laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma saņemšanas dienas;

4.8.5. Izpildītājam ir pienākums sniegt atskaiti par izpildāmā Darba gaitu 3 (trīs) dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma;

4.8.6. ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu prasības, nekavējoties informēt Pasūtītāju un būvuzraugu un visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā, kā arī nepieciešamības gadījumā apturēt būvdarbus. Izpildītājam autoruzraudzības žurnālā jāizdara saskaņojuma atzīmi par atkāpēm no būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Pasūtītāju un Izpildītāju;

4.8.7. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē Līguma saistību izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;

4.8.8. uzņemties pilnu materiālo atbildību par zaudējumiem, kas Līguma darbības laikā var tikt nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja, tā darbinieku vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā.

4.9. Izpildītājam ir tiesības:

4.9.1. pieaicināt apakšuzņēmējus tikai pēc rakstveida saskaņošanas ar Pasūtītāju, kas tiek noformēta kā Līguma pielikums. Šajā gadījumā Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pieprasīto dokumentāciju par apakšuzņēmēju;
4.9.2. saņemt Līguma summas samaksu par Darbu, ja Darbs ir veikts atbilstoši Līguma noteikumiem.
5. Apmaksas kārtība

5.1. Par kvalitatīvi, laicīgi veiktu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu Darbu Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma summu: EUR __.__ (____________________ eiro __ eirocenti) plus 21% PVN __.__ EUR apmērā, kopā: __.__ EUR (____________________ eiro __ eirocenti) apmērā, tai skaitā:

5.1.1. par būvprojekta izstrādi Pasūtītājs maksā Līguma summu: __.__ EUR (____________________ eiro __ eirocenti) plus 21% PVN __.__EUR apmērā, kopā: __.__ EUR (____________________ eiro __ eirocenti) apmērā; 

5.1.2. par autoruzraudzību Pasūtītājs maksā autoruzraudzības atlīdzību: __.__ EUR (____________________ eiro __ eirocenti) plus 21% PVN __.__EUR apmērā, kopā: __.__ EUR (____________________ eiro __ eirocenti) apmērā;

5.2. Līguma summā ietilpst visas ar Darba veikšanu un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visas procesā izmantojamo materiālu un darbu izmaksas, kā arī iespējamie nodokļu un nodevu maksājumi valsts un pašvaldības budžetos un citi maksājumi, kas būs jāizdara Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā veiktu Darbu.
5.3. Līgums ir fiksētās summas līgums, kas balstīts uz Izpildītāja kopējo Finanšu piedāvājuma summu. Projektēšanas darbu sadārdzinājums ne līdz šā Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts.

5.4. Līguma summa netiek mainīta, bet tā var tikt koriģēta atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa izmaiņām.

5.5. Pasūtītājs Līguma 5.1.1.punktā minēto Līguma summu samaksā, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto kredītiestādes kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pušu parakstīta Darba nodošanas – pieņemšanas akta un atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas.

5.6. Pasūtītājs līguma 5.1.2.punktā minēto autoruzraudzības atlīdzību samaksā, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto kredītiestādes kontu:

5.6.1. pa daļām par attiecīgajā mēnesī veiktajiem darbiem (proporcionāli veiktajiem būvdarbiem) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pušu parakstīta Darba nodošanas – pieņemšanas akta un atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas;

5.6.2. pēdējo maksājumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, rēķina saņemšanas un projektējamā objekta nodošanas ekspluatācijā.

6. Nepārvarama vara

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes u.c.
6.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
6.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šā Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu.

7. Autortiesību regulējums

7.1. Puses atzīst un vienojas, ka visi dokumenti, ko Līguma ietvaros izstrādās Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai dotā uzdevuma robežās, ja šādos dokumentos ietvertā informācija ir attiecināma tikai uz konkrēto, specifisko Pasūtītāja objektu, turpmāk tekstā – „Autortiesību objekti”, tiks uzskatīti par Pasūtītāja īpašumu, un Izpildītājs ar Līgumu nodod Pasūtītājam visas Izpildītāja kā autortiesību subjekta mantiskās tiesības, tai skaitā, bet ne tikai:

7.1.1. tiesības uz darba fiksāciju, izmantošanu, publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, tulkošanu, pārveidošanu;

7.1.2. Autortiesību objektu izmantošanas tiesību nodošanu, kā arī kompensācijas un zaudējumu atlīdzības saņemšanu darba autortiesību pārkāpuma gadījumā u.c.;

7.1.3. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Autortiesību objektus jebkurā veidā atsevišķi no pārējā Darba materiāla.

7.2. Līgumā noteiktā Līguma summa ietver pilnīgu atlīdzību par Autortiesību objektu izstrādāšanu, Līguma 7.1.punktā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un Autortiesību objektu izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam.

7.3. Izpildītājs nav tiesīgs izmantot Autortiesību objektus, nododot tos trešajām personām ne peļņas gūšanas nolūkos, ne bez atlīdzības, un Izpildītājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem (tai skaitā neiegūto peļņu), kas Pasūtītājam varētu rasties, ja Izpildītājs pārkāptu Līguma noteikumus.

7.4. Ja šajā Līgumā paredzēto projektēšanas Darbu izpildē Izpildītājs piesaista trešās personas un/vai izmanto trešajām personām piederošus autortiesību objektus, Izpildītājs apņemas nodrošināt šo autoru mantisko tiesību un īpašuma tiesību nekavējošu pāreju uz Pasūtītāju ar attiecīgās Projekta dokumentācijas daļas nodošanas brīdi Pasūtītājam, bez jebkādas papildus atlīdzības no Pasūtītāja, kā arī nodrošināt, ka šādas trešās personas neizmanto savas personiskās tiesības tādā veidā, kas varētu kaitēt Pasūtītāja interesēm. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam šajā sakarā nodarītos zaudējumus un radušās izmaksas un izdevumus.
8. Atbildība un apdrošināšana
8.1. Izpildītājs atbild par Līguma ietvaros izpildītā Darba atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties tā dēļ, ka Darbs neatbilstu Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasībām.

8.2. Pirms Darba nodošanas Izpildītājs uz sava rēķina veic Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par 150 000 EUR. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam jāsatur nosacījums, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam. Darba nodošanas brīdī Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas līguma apliecinātas kopijas.

8.3. Konstatēto Darba kļūdu vai nepilnību novēršanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Izpildītāja iesniegtās 8.2.punktā minētās apdrošināšanas polises darbību.

8.4. Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, Izpildītājs apņemas noteikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas termiņu līdz projektējamā objekta nodošanai ekspluatācijā vai 2 (divi) gadi no Darba nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanas. Ja būvdarbi tiek uzsākti 2 (divu) gadu laikā no Darba dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanas, bet darbu pabeigšanas termiņš pārsniedz apdrošināšanas termiņu, tad Izpildītājs pagarina profesionālās atbildības apdrošināšanas līgumu līdz projektējamā objekta nodošanai ekspluatācijā.
9. Līgumsods

9.1. Ja Izpildītājs nenodod Darbu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no neizpildītās galvenās saistības.
9.2. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,2% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no pamatparāda.

9.3. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, tad līgumsods tiek aprēķināts atbilstoši Līguma 9.1. un 9.2.punkta nosacījumiem un par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.

9.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

9.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.2.1. – 10.2.2.punktā minēto iemeslu dēļ, tad Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no neizpildītās galvenās saistības.
9.6. Ja Izpildītājs Darbā iesaista apakšuzņēmēju vai speciālistu, kurš nav rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju, tad Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 1% apmērā no Līguma summas. Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti, tad Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 3 % apmērā no Līguma summas par katru atkārtotu pārkāpumu.

9.7. Līgumsodu jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

9.8. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildīto Darbu, tādā apmērā, kādā ir aprēķināta līgumsodu summa.

10. Līguma izbeigšana un grozīšana

10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

10.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

10.2.1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

10.2.2. ja Izpildītājs neievēro Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu vai normatīvo aktu prasības;

10.2.3. ja Izpildītājs kavē Līgumā noteiktos termiņus ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām;

10.2.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process.

10.3. Līguma 10.2.punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu trešajā dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam.
10.4. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

10.5. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:

10.5.1. ja tiek konstatēts, ka PU nepieciešanas precizēt vai ir radusies nepieciešamība iekļaut papildus pozīcijas, kas ir tehnoloģiski nepieciešamas būvprojekta īstenošanai, vai samazināt pozīcijas;

10.5.2. ja Darba veikšanas laikā, tai skaitā pēc tehnoloģisko alternatīvu risinājumu izvēles, tiek konstatēts, ka nepieciešami papildus darbu apjomi, kurus pirms projektēšanas uzsākšanas nebija iespējams konstatēt;

10.5.3. ja notiek iepriekš plānoto, novecojušo materiālu un tehnoloģisko risinājumu aizstāšana ar jauniem, tādējādi, sasniedzot kvalitatīvāku Darba rezultātu, kā rezultātā ir radies sadārdzinājums.

11. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

11.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

11.2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, bet ja tas nav iespējams, tad vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11.3. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama.

11.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

11.5. Pasūtītāja kontaktpersona par Līguma izpildi – Renāte Trapiņa – Jēče, tālr. 63781904, e-pasts: renate.jece@dobelesnamsaimnieks.lv.
11.6. Izpildītāja kontaktpersona par Līguma izpildi – ________________________________.

11.7. Puses trīs darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

11.8. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
11.9. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums: PU uz __ lp;

2. pielikums: Finanšu piedāvājums uz 1 lp.
12. Pušu rekvizīti un paraksti
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