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SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”

iepirkumu komisijas sēdē

2022.gada 14. aprīlī

Protokols Nr.24

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem

"Ēkas cokola un betona apmales 

remontdarbi"

iepirkuma nolikums

Iepirkuma identifikācijas numurs: DN 2022/14
dobele, 2022
Vispārīgā informācija

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 Iepirkuma identifikācijas numurs – DN 2022/14
Iepirkuma procedūras veids:

 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem.

Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:
   SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 48503021348 juridiskā adrese – Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Kontaktpersonas:

Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: – SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, juriste Līga Kricka, tālruņa numurs – 63707294, e-pasta adrese – jurists@dobelesnamsaimnieks.lv. 
Kontaktpersona darbu izpildes jautājumos: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” Tehniskā daļas vadītājs Jānis Kreicbergs, mobilais telefons 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv;
Komisija:

Iepirkumu organizē un realizē SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”  Iepirkumu komisija, kas izveidota ar iestādes valdes locekļa 24.11.2021. rīkojumu Nr.86-R "Par grozījumiem iepirkumu komisijas sastāvā" (turpmāk – komisija).

 Finansējums:

Dadzdzīvokļu dzīvojmo māju finansējums.
 Informācijas apmaiņa: 

Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek valsts valodā, rakstiski, pa pastu, e-pastu vai izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/80218. Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja kontaktpersona nosūtījusi apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam vienas darba dienas laikā. 
Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.
Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā – darba dienās no  8:00-12:00 no 13:00-16:00. Pēc darba laika iesniegtais jautājums tiek uzskatīts par saņemtu nākošajā darba dienā.
Ja piegādātājs ir laicīgi pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz trīs darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju interneta vietnē (Nolikuma 8.1.apakšpunkts), kur ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
Lejupielādējot iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām iepirkuma nolikumā, kā arī Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā.

 Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties:

Internet vietnē pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3275, kurš tika izveidots EIS publikāciju sistēmā, kurā pasūtītājs ievieto iepirkuma nolikumu un tā pielikumus, un nodrošina tiem brīvu un tiešu pieeju.
II. Informācija par piedāvājuma noformēšanas, iesniegšanas un atvēršanas kārtību
Piedāvājuma noformējuma prasības:

Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti :

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (nolikuma 1.pielikums);

Informācija par pretendentu un iesaistītajām personām (nolikuma 2.pielikums); 

Informācija par apakšuzņēmējiem, ja pretendents tādus piesaista (nolikuma 3.pielikums);

Informācijas veidlapa par iesaistīto personālu un tā kvalifikāciju (nolikuma 4.pielikums);

Finanšu piedāvājums (nolikuma 5.pielikums);

Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums (darbu apjomi) (nolikuma 6.pielikums);

Objekta apsekošanas aktu (nolikuma 7.pielikums);
Piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši šī nolikuma prasībām.

Dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tad jāpievieno šī dokumenta tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību

Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem (gadījumā, ja piedāvājumā tiks pieļautas aritmētiskās kļūdas, tad pasūtītājs tās izlabos un ņems vērā labotās vērtības).

Piedāvājuma dokumentus paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības tiesībām vai speciāli pilnvarots pārstāvis.

Piedāvājumā iekļautos dokumentus un dokumentu kopijas Pretendents sagatavo un apliecina atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam, Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, kuru Pasūtītājs nedrīkst atklāt, tad ir jānorāda, kura informācija uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu.

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu  vai/un ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

Piedāvājumu jāiesniedz elektroniski, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, tiešsaistē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/80218.  
izmantojot apakšsistēmā piedāvātos rīkus un aizpildot ievietotās veidlapas (formas);

dokumentus sagatavojot ārpus apakšsistēmas un augšupielādējot apakšsistēmā.

NB! Gadījumā, ja pretendents iesniegs ar Pasūtītājam pieejamo programmatūru (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai vēlākas versijas) nelasāmus dokumentus, nepieciešamības gadījumā tiks pieprasīta šo dokumentu iesniegšana lasāmā formātā.
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2022.gada 29.aprīļa plkst. 14:00.

Piedāvājumu jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu. 

Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

Piedāvājumu jāsagatavo tā, lai:
nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmas vai to ģeneratorus;

Pasūtītājam nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai.

Piedāvājums neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ tā iesniedzējam, ja:

piedāvājums iesniegts pēc iesniegšanas termiņa beigām;

piedāvājums iesniegts ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas.

Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt, papildināt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

Piedāvājumu atvēršana notiks Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršanas sēde notiks 2022.gada 29.aprīlī plkst. 14:00. Piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta un tās procesam var sekot līdzi Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ja pretendents, piedāvājuma datu aizsardzībai, izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. 

IV. Informācija par iepirkuma priekšmetu
Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets: "Ēkas cokola un betona apmales remontdarbi" (saskaņā ar darbu apjomiem – tehnisko specifikāciju (tāmēm) nolikuma pielikumā).
Iepirkuma CPV kods: 45443000-4 (Fasādes darbi).
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

Paredzamā kopējā līgumcena: līdz 38 0000 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk -PVN).

Gadījumā, ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniegs paredzamās līgumcenas apmēru, Pasūtītājs būs tiesīgs noraidīt piedāvājumu.

Tehniskā specifikācija:

Darbu apjomi atrodas Nolikuma 6.pielikumā (Nolikuma 8.1. apakšpunktā norādītajā interneta vietnē ievietota kā atsevišķi lejupielādējams fails – Microsoft Excel (.xslx) dokuments). Darbu apjomi vienlaicīgi uzskatāmi par tehniskā piedāvājuma formu.

Līguma izpildes laiks, vieta un citi noteikumi:

Iepirkuma rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums. Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju noteiktajā laikā, pasūtītājs būs tiesīgs pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Līguma izpildes vieta: Dobele un Dobeles novads.

Līguma izpildes laiks: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Darbi jāizpilda 6 (sešu) mēnešu laikā.
V. Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti

Prasības un iesniedzamie dokumenti, lai novērtētu Pretendenta atbilstību: 

	Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību:

	Prasība:
	Iesniedzamais dokuments:

	15.1.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt darbus atbilstoši iepirkuma priekšmetam, un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām.

Pretendents var balstīties uz citu personu spējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī piesaistīt apakšuzņēmējus, uzdodot tiem veikt noteiktas līguma daļas.

NB! Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.
	a) Pretendenta pieteikums dalībai (nolikuma 1.pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.

b) Informācija par pretendentu un iesaistītajām personām (nolikuma 2.pielikums). 

c) Dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina pieteikumā par piedalīšanos iepirkumā parakstījušās personas/personu paraksta tiesības. Ja tiek iesniegta pilnvara, tad jāpievieno arī dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina pilnvaras izdevēja/izdevēju paraksta tiesības.

	15.1.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos darbus.

Šī prasība attiecas arī uz norādītajiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās.

NB! Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.
NB! Pretendentam, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, uz būvdarbu uzsākšanas brīdi jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
	a) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs konkrētās prasības izpildi attiecībā uz Latvijas Republikā Būvkomersantu reģistrā reģistrēto pretendentu, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv (1.iepirkuma daļai) Atsevišķus dokumentus papīra formātā Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem pretendentiem un to apakšuzņēmējiem nav jāiesniedz.

c) Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz attiecīgās valsts līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes izdota Pretendenta reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija. Ārvalstīs izsniegtiem dokumentiem jābūt ar Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

d) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, kas nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/ sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

	Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: 

	Prasība:
	Iesniedzamais dokuments: Nav

	Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

	Prasība:
	Iesniedzamais dokuments:

	15.3.1. Pretendentam līguma izpildē jāiesaista sekojošu personālu (speciālistus): 
15.3.1.1. Atbildīgo sertificētu ēku būvdarbu vadītāju (vispārējie būvniecības darbi);
	a) Informācija par līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem un viņu kvalifikāciju saskaņā ar 4.pielikumu.

b) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs speciālistu būvprakses sertifikātu esamības faktu attiecībā uz Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem speciālistiem, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv    Atsevišķus dokumentus skenētā veidā Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem speciālistiem (to būvprakses sertifikātiem) nav jāiesniedz.

c) Speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (sertifikātu vai licenču) kopijas, ja attiecīgajam speciālistam nav nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.


VII. Prasības apakšuzņēmēju piesaistīšanai

Apakšuzņēmēju norādīšana piedāvājumā:

Pretendentam piedāvājumā jānorāda visus apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā atbilstību atlases prasībām.

Apakšuzņēmēju piesaistīšana līguma izpildei:

Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendentam jāiesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī pretendenta apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendentam jāpaziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.

VIII. Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji un piedāvājumu vērtēšanas kārtība

Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs:

Pasūtītājs piešķirs līguma slēgšanas tiesības zemākās cenas piedāvājumam, kurš tiks noteikts, ņemot vērā tikai cenu. 
Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:

Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Noformējuma trūkumu gadījumā komisija izvērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstības pārbaude.

Tehnisko - Finanšu piedāvājumu vērtēšana.

Kvalifikācijas atbilstības pārbaude.

Tehniskais -finanšu piedāvājums:

Tehniskais - finanšu piedāvājums, kurš ir finanšu piedāvājuma pielikums, ir Pretendenta iesniegtās un aizpildītās darbu (apjomu) tāmes, kā arī noteiktie dokumenti. Pretendentam jāpievieno darbu tāmju Microsoft Office EXCEL ".xsl" vai analogas programmas elektroniska versija. 

Būvdarbu tāmes jāaizpilda saskaņā ar būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (skat. 03.05.2017. Ministru kabineta noteikumus Nr.239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""), ņemot vērā  darbu apjomus.

Darbu tāmes nav pieļaujama atsauces "vai ekvivalents" lietošana. Pretendentam tāmēs jānorāda piedāvāto materiālu, kuru izmaksas pretendents ir norādījis, nosaukumus.
Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar finanšu piedāvājuma veidlapu (Nolikuma 5.pielikums); 
Piedāvājuma cenu finanšu piedāvājumā jāizsaka eiro, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
Piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi un paredzamās izmaksas, kas saistīti ar iepirkuma līguma izpildi, kā arī maksājumi, nodevas un nodokļi, izņemot PVN.

Tehniskā -finanšu piedāvājuma vērtēšana:

Pasūtītājs veiks pretendenta tehniskā-finanšu piedāvājuma vērtēšanu.

Pasūtītājs veiks tehniskā-finanšu piedāvājumu vērtēšanu ar nolūku noskaidrot pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Vērtējot piedāvājumu tiks salīdzinātas piedāvātās cenas. 

Tehniskā-finanšu piedāvājumā (vai darbu tāmē) pieļautās aritmētiskās kļūdas labos pasūtītājs, par to paziņojot pretendentam. Vērtējot tehnisko - finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā veiktos labojumus.

Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja:

būvdarbu tāmes nav iesniegtas par visu apjomu iepirkumā, tajā skaitā ja būvdarbu tāmēs nav ierēķinātas izmaksas saskaņā ar darbu apjomu pozīcijās sniegto aprakstu (piemēram, no tām izrietošo materiālu un/vai darbu izmaksas, kurām loģiski jārodas, ņemot vērā darbu aprakstu);
būvdarbu tāmēs ir piedāvāti papildus būvdarbu apjomi, kas netika norādīti būvdarbu apjomos, ar nosacījumu, ka šādi papildus būvdarbu apjomi ietekmē piedāvājumu kopumā vai ietekmē citas būvdarbu pozīcijas;
būvdarbu tāmju pozīcijas neatbilst būvdarbu apjomiem;
būvdarbu tāmēs ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, un šādu informāciju nav iespējams pieprasīt no pretendenta piedāvājumu vērtēšanas laikā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

neatbilst nolikuma prasībām;

tehniskais-finanšu piedāvājums nav iesniegts (nav pievienots EIS sistēmā);

Ja pasūtītājam piedāvājums šķitīs nepamatoti lēts, tas rīkosies Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteiktajā kārtībā.

Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude:

Pasūtītājs veiks kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, vērtējot piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju un/vai pārbaudot informāciju publiski pieejamos reģistros, tam pretendentam, kuram  būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja:

Pretendents neatbilst nolikuma noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

Pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, un šādu informāciju nav iespējams pieprasīt no pretendenta piedāvājumu vērtēšanas laikā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

nav iesniegts kāds no atlases dokumentiem;

Ja pretendenta piedāvājums tiek noraidīts pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudē, pasūtītājs pārbaudi veic attiecībā uz nākamo pretendentu, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

IX. Pretendentu izslēgšanas gadījumi, to pārbaudes kārtība 
Pretendentu izslēgšanas gadījumi un to pārbaudes kārtība:

Pasūtītājs norāda, ka Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā ir noteikti pretendentu izslēgšanas gadījumi. 

Pasūtītājs norāda, ka:

attiecībā uz Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā noteiktiem izslēgšanas gadījumiem informācija tiks pārbaudīta Publisko iepirkuma likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā;

attiecībā uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktiem izslēgšanas gadījumiem informācija tiks pārbaudīta Ārlietu ministrijas mājaslapā pieejamās datubāzēs.

X. Personas datu apstrāde

Pamatojoties uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), iepirkumā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisko personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma norisi, atbilstoši PIL. Personu dati tiks publiskoti atbilstoši PIL un uz tā pamata izdoto tiesību aktu noteiktajam apjomam. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Zaļā iela 3, Dobele, LV-3701. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:                                            I.Grende

1.pielikums nolikumam 

(iepirkuma identifikācijas Nr. DN 2022/14)

Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ar identifikācijas Nr. DN 2022/14
_________________





           2022.gada____._____________

/sastādīšanas vieta/

	Informācija par pretendentu


	Pretendenta nosaukums (vai vārds, uzvārds):
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Biroja adrese:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	

	Pretendenta statuss 

	☐ mazais vai vidējais uzņēmums (MVU) 

☐ nav MVU

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	


Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

piekrīt nolikuma noteikumiem, noteikumi ir skaidri un saprotami;

ir iepazinies ar Iepirkuma līguma projektu un atsakās izvirzīt jebkādas pretenzijas par tā noteikumiem līguma slēgšanas laikā;

piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas;

piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem un pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkumā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto daļu.

esam detalizēti izvērtējuši piegādes apjomu, nosacījumus un ietvēruši finanšu piedāvājumā visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi;

Piekrītam, ka jebkuri personas dati, kas tiek iekļauti piedāvājumā var tikt izmantoti:

pretendentu piedāvājumu vērtēšanai un izvēlei;
iepirkuma līguma noslēgšanai;
informācijas iesniegšanai kontrolējošām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Amats, vārds, uzvārds:__________________________   

(Pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pilnvarotais pārstāvis)
2.pielikums nolikumam 

(iepirkuma identifikācijas Nr. DN 2022/14)

Informācijas veidlapa par pretendentu un iesaistītajām personām

PRETENDENTS 
	Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese 

	Piegādātāju apvienības gadījumā norāda visus dalībniekus.

Personālsabiedrības gadījumā norāda visus biedrus.

	Norāde, vai uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums*: 
	mazais/vidējais


Ja apakšuzņēmējus līgumā izpildē neiesaista, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda.

APAKŠUZŅĒMĒJI UN APAKŠUZŅĒMĒJA APAKŠUZŅĒMĒJI

	Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese

	Vairāku apakšuzņēmēju gadījumā tabulu papildina ar papildus sadaļām.

	Norāde, vai uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums*: 
	mazais/vidējais


Ja apakšuzņēmējus līgumā izpildē neiesaista, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda.

PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS
	Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese 

	Vairāku personu gadījumā tabulu papildina ar papildus sadaļām.


Ja pretendents nebalstās uz citu personu spējām, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas 

prasībām, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda.

Pretendenta amatpersona vai pilnvarotā persona: 

3.pielikums nolikumam 

 (iepirkuma identifikācijas Nr. DN 2022/14)

Informācijas veidlapa par apakšuzņēmējiem

(Ja apakšuzņēmējus līgumā izpildē neiesaista, šo veidlapu nav jāaizpilda un jāiesniedz)

APAKŠUZŅĒMĒJS
	Nosaukums
	

	Darbu vērtība
	

	Darbu apjoms
	


Noteikumi veidlapas aizpildīšanai:

NB! Obligāti ir norādāmi tikai apakšuzņēmēji, kuru pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās piedāvātās līgumcenas vai pārsniedz 10 procentus no kopējās piedāvātās līgumcenas.
Sadaļā "Nosaukums" norāda apakšuzņēmēja nosaukumu (piemēram, firmu).

Sadaļā "Darbu vērtība" norāda apakšuzņēmēja pakalpojumu vērtību.

Vērtību norāda procentuāli, rēķinot no kopējās iepirkuma līguma vērtības (piedāvātās līgumcenas).

Sadaļā "Darba apjoms" norāda apakšuzņēmēja pakalpojumu apjomu.

Apjomu norāda apraksta veidā, konkrēti uzskaitot kādus darbus veiks apakšuzņēmējs. 

4.pielikums nolikumam 

(iepirkuma identifikācijas Nr. DN 2022/14)

Informācijas veidlapa par iesaistīto personālu un tā kvalifikāciju

SPECIĀLISTI 
	Joma / sfēra (saskaņā ar nolikuma prasībām)
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāts (numurs)

	
	
	

	
	
	


Noteikumi veidlapas aizpildīšanai:

Tabulās norādīto informāciju sniedz par katru speciālistu.

Ja speciālistam nav Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā piešķirtā sertifikāta numura, tad attiecīgajā ailē ieliek atzīmi "-" un pielikumā šai veidlapai pievieno speciālista kvalifikāciju apliecinošus dokumentu kopijas.

5.pielikums nolikumam 

(iepirkuma identifikācijas Nr. DN 2022/14)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

"Ēkas cokola un betona apmales remontdarbi "

(iepirkuma identifikācijas Nr. DN 2022/14)

IESNIEDZĒJS (PRETENDENTS)

	 Nosaukums
	Rekvizīti

	
	


PIEDĀVĀJUMS

	Iepirkuma priekšmets
	Kopējā cena EUR bez PVN 

	"Ēkas cokola un betona apmales remontdarbi 

"


	


Apliecinām, ka piedāvājumā iekļauti visi ar līguma izpildi saistītie izdevumi.

Apliecinām, ka gadījumā, ja būvtāmēs (darbu apjomos) neesam iekļāvuši jebkādus paredzēto darbu izpildei nepieciešamos materiālus vai izmaksas un darbu izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, līgumā norādītā summa netiks pārrēķināta un mēs iegādāsimies darba izpildei nepieciešamos materiālus un segsim iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina. 
Pretendenta amatpersona vai pilnvarotā persona:

6.pielikums nolikumam 

(iepirkuma identifikācijas Nr. DN 2022/14)
Tehniskā specifikācija
Betona aizsargapmales un cokola remonts Dobeles pilsētā

Veikt aizsargapmales nojaukšanu.

Veikt paklājslāņa ierīkošanu.

Veikt aizsargapmales ar šķērsšuvju solis 1.2 m ierīkošanu un cementa seguma gludināšanu.

Izmantot B klases betona 12.5 – aizsargapmalei.

Aizsargapmales betona kārtas biezums 100 mm.

Betona teknes ierīkošana l = 0.7m.
Veikt melnzemes piebēršanu pie aizsargapmales un mauriņa sēšanu.

Veikt cokola izdrupumu remontu.

Veikt būvgružu utilizāciju. 

	Bērzes iela 7, Dobele

	Nr.

p.k
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	Aizsargapmales remonts
	
	

	1.
	Aizsargapmales nojaukšana 
	m2
	72

	2.
	Paklājslāņa ierīkošana
	m2
	72

	3.
	Betona aizsargapmales ar šķērsšuvju ierīkošana
	m2
	72

	4.
	Betona aizsargapmales gludināšana
	m2
	72

	5.
	Betona teknes ierīkošana 
	gab
	4

	6.
	Melnzemes pieberšana  
	m2
	10

	7.
	Mauriņa sēšana
	m2
	10

	8.
	Būvgružu utilizācija
	m3
	9


	Bērzes iela 9, Dobele

	Nr.

p.k
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	Aizsargapmales remonts
	
	

	1.
	Aizsargapmales nojaukšana 
	m2
	35

	2.
	Paklājslāņa ierīkošana
	m2
	35

	3.
	Betona aizsargapmales ar šķērsšuvju ierīkošana
	m2
	35

	4.
	Betona aizsargapmales gludināšana
	m2
	35

	5.
	Betona teknes ierīkošana 
	gab
	4

	6.
	Melnzemes pieberšana  
	m2
	5

	7.
	Mauriņa sēšana
	m2
	5

	8.
	Būvgružu utilizācija
	m3
	4,5


	Bērzes iela 10, Dobele

	Nr.

p.k
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	Aizsargapmales remonts
	
	

	1.
	Aizsargapmales nojaukšana 
	m2
	40

	2.
	Paklājslāņa ierīkošana
	m2
	40

	3.
	Betona aizsargapmales ar šķērsšuvju ierīkošana
	m2
	40

	4.
	Betona aizsargapmales gludināšana
	m2
	40

	5.
	Betona teknes ierīkošana 
	gab
	4

	6.
	Melnzemes pieberšana  
	m2
	6

	7.
	Mauriņa sēšana
	m2
	6

	8.
	Cokola izdrupumu remonts
	t.m
	45

	9.
	Būvgružu utilizācija
	m3
	5


	Bērzes iela 14, Dobele

	Nr.

p.k
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	Aizsargapmales remonts
	
	

	1.
	Aizsargapmales nojaukšana 
	m2
	40

	2.
	Paklājslāņa ierīkošana
	m2
	40

	3.
	Betona aizsargapmales ar šķērsšuvju ierīkošana
	m2
	40

	4.
	Betona aizsargapmales gludināšana
	m2
	40

	5.
	Betona teknes ierīkošana 
	gab
	4

	6.
	Melnzemes pieberšana  
	m2
	6

	7.
	Mauriņa sēšana
	m2
	6

	8.
	Cokola izdrupumu remonts
	t.m
	45

	9.
	Būvgružu utilizācija
	m3
	5


	Bērzes iela 32, Dobele

	Nr.

p.k
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	Aizsargapmales remonts
	
	

	1.
	Aizsargapmales nojaukšana 
	m2
	51

	2.
	Paklājslāņa ierīkošana
	m2
	51

	3.
	Betona aizsargapmales ar šķērsšuvju ierīkošana
	m2
	51

	4.
	Betona aizsargapmales gludināšana
	m2
	51

	5.
	Betona teknes ierīkošana 
	gab
	4

	6.
	Melnzemes pieberšana  
	m2
	6

	7.
	Mauriņa sēšana
	m2
	6

	8.
	Cokola izdrupumu remonts
	t.m
	55

	9.
	Būvgružu utilizācija
	m3
	5


	Liepu iela 6b, Dobele

	Nr.

p.k
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	Aizsargapmales remonts
	
	

	1.
	Aizsargapmales nojaukšana 
	m2
	32

	2.
	Paklājslāņa ierīkošana
	m2
	32

	3.
	Betona aizsargapmales ar šķērsšuvju ierīkošana
	m2
	32

	4.
	Betona aizsargapmales gludināšana
	m2
	32

	5.
	Betona teknes ierīkošana 
	gab
	3

	6.
	Melnzemes pieberšana  
	m2
	5

	7.
	Mauriņa sēšana
	m2
	5

	8.
	Būvgružu utilizācija
	m3
	3


	Meža prospekts 13, Dobele

	Nr.

p.k
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	Aizsargapmales remonts
	
	

	1.
	Aizsargapmales nojaukšana 
	m2
	58

	2.
	Paklājslāņa ierīkošana
	m2
	58

	3.
	Betona aizsargapmales ar šķērsšuvju ierīkošana
	m2
	58

	4.
	Betona aizsargapmales gludināšana
	m2
	58

	5.
	Betona teknes ierīkošana 
	gab
	6

	6.
	Melnzemes pieberšana  
	m2
	10

	7.
	Mauriņa sēšana
	m2
	10

	8.
	Būvgružu utilizācija
	m3
	9


	Priežu iela 2, Gardene

	Nr.

p.k
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	Aizsargapmales remonts
	
	

	1.
	Aizsargapmales nojaukšana 
	m2
	63

	2.
	Paklājslāņa ierīkošana
	m2
	63

	3.
	Betona aizsargapmales ar šķērsšuvju ierīkošana
	m2
	63

	4.
	Betona aizsargapmales gludināšana
	m2
	63

	5.
	Betona teknes ierīkošana 
	gab
	4

	6.
	Melnzemes pieberšana  
	m2
	10

	7.
	Mauriņa sēšana
	m2
	10

	8.
	Cokola izdrupumu remonts
	t.m
	70

	9.
	Būvgružu utilizācija
	m3
	9


	Priežu iela 10, Gardene

	Nr.

p.k
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	Aizsargapmales remonts
	
	

	1.
	Aizsargapmales nojaukšana 
	m2
	25

	2.
	Paklājslāņa ierīkošana
	m2
	25

	3.
	Betona aizsargapmales ar šķērsšuvju ierīkošana
	m2
	25

	4.
	Betona aizsargapmales gludināšana
	m2
	25

	5.
	Betona teknes ierīkošana 
	gab
	2

	6.
	Melnzemes pieberšana  
	m2
	4

	7.
	Mauriņa sēšana
	m2
	4

	8.
	Cokola izdrupumu remonts
	t.m
	35

	9.
	Būvgružu utilizācija
	m3
	4


	Priežu iela 12, Gardene

	Nr.

p.k
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	Aizsargapmales remonts
	
	

	1.
	Aizsargapmales nojaukšana 
	m2
	25

	2.
	Paklājslāņa ierīkošana
	m2
	25

	3.
	Betona aizsargapmales ar šķērsšuvju ierīkošana
	m2
	25

	4.
	Betona aizsargapmales gludināšana
	m2
	25

	5.
	Betona teknes ierīkošana 
	gab
	2

	6.
	Melnzemes pieberšana  
	m2
	4

	7.
	Mauriņa sēšana
	m2
	4

	8.
	Cokola izdrupumu remonts
	t.m
	35

	9.
	Būvgružu utilizācija
	m3
	4


	Priežu iela 14, Gardene

	Nr.

p.k
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	Aizsargapmales remonts
	
	

	1.
	Aizsargapmales nojaukšana 
	m2
	44

	2.
	Paklājslāņa ierīkošana
	m2
	44

	3.
	Betona aizsargapmales ar šķērsšuvju ierīkošana
	m2
	44

	4.
	Betona aizsargapmales gludināšana
	m2
	44

	5.
	Betona teknes ierīkošana 
	gab
	4

	6.
	Melnzemes pieberšana  
	m2
	8

	7.
	Mauriņa sēšana
	m2
	8

	8.
	Cokola izdrupumu remonts
	t.m
	63

	9.
	Būvgružu utilizācija
	m3
	7


Īpašie noteikumi:

Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

Darba garantija – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.

Remonta darba izpildījuma laikā ir jāsagatavo segto darbu akti, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbi ar aktu parakstīšanu no abām pusēm.

Darba izpildes termiņš – 2022.g. maijs - augusts.

Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 17 “Būvizmaksu aprēķināšanas noteikumi”

Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar LR standartiem un    

normatīviem dokumentiem.

7.pielikums nolikumam 

(iepirkuma identifikācijas Nr. DN 2022/14)

OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA
	

	(uzņēmuma nosaukums)


	Objekta nosaukums
	Objekts apsekots (datums)
	Kontaktpersona

(Vārds, uzvārds,

paraksts)*


	Pretendenta pārstāvis

(Vārds, Uzvārds)

Paraksts

	Meža pr.13, Dobele
	
	
	

	Liepu iela 6b, Dobele
	
	
	

	Bērzes iela 7, Dobele
	
	
	

	Bērzes iela 9, Dobele
	
	
	

	Bērzes iela 10, Dobele
	
	
	

	Bērzes iela 14, Dobele
	
	
	

	Bērzes iela 32, Dobele
	
	
	

	Priežu iela 2, Gardene, Auru pagasts, Dobeles novads
	
	
	

	Priežu iela 10, Gardene, Auru pagasts, Dobeles novads
	
	
	

	Priežu iela 12, Gardene, Auru pagasts, Dobeles novads
	
	
	

	Priežu iela 14, Gardene, Auru pagasts, Dobeles novads
	
	
	


* Jānis Kreicbergs, mobilais telefons 28347204
8.pielikums nolikumam 

(iepirkuma identifikācijas Nr. DN 2022/14
PROJEKTS  
PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. ___

(par remontdarbiem)

Dobelē                                                                                                                2022.gada ___.______________

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 48503021348, adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tās valdes locekļa Jāņa Audzēviča personā, kurš darbojas dzīvokļu īpašnieku interesēs un vārdā, saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 
<uzvarējušā pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš(-a) rīkojas uz <dokumenta nosaukums, kas piešķir tiesības parakstīt līgumu> pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi kopā arī Puses, bet katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma "Ēkas cokola un betona apmales remontdarbi " (identifikācijas Nr. DN 2022/14), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1.
Līguma priekšmets

Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pienācīgā kvalitātē uzņemas veikt būvdarbus, turpmāk – Būvdarbi, saskaņā ar Līgumu, finanšu piedāvājumu Iepirkumā (Līguma pielikums Nr.1) un ievērojot Būvniecības likuma un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

Izpildītājs apliecina, ka ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt Būvdarbu izpildi un izmaksu noteikšanu, tajā skaitā laika apstākļus, gada laiku u.c. apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot līgumcenu. Izpildītājs apliecina, ka finanšu piedāvājumā (Tāmēs) ir iekļauti visi ar Būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi.

Izpildes termiņš 

Būvdarbu izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
Līguma darbības termiņs ir 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
Līguma summa un norēķinu kārtība

Kopējā līgumcena ir EUR _______ (<summa vārdiem>) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

Pasūtītājs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu, ievērojot šādu kārtību:

ikmēneša maksājumi par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc izpildīto Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;

galīgais norēķins par pilnībā izpildītiem darbiem notiek pēc Būvdarbu pabeigšanas un gala pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Pasūtītājs samaksā gala maksājumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc gala pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

Līguma summa ietver Līgumā paredzēto darbu, materiālu, darbaspēka, mehānismu ekspluatācijas izmaksas, transporta izdevumus, iespējamos nodokļus un nodevas un citus maksājumus, kas nepieciešami kvalitatīvai, atbilstoši tehnoloģijas un būvnormatīvu prasībām paredzēto Būvdarbu veikšanai un Līguma saistību izpildei.

Nekvalitatīvi veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

Visos rēķinos Izpildītājam ir jāuzrāda Pasūtītāja nosaukums, Līguma numurs, datums, pieņemšanas – nodošanas akta datums un numurs, par kuru tiek izrakstīts rēķins, samaksas termiņš un citi nepieciešamie rekvizīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Būvdarbu pieņemšana – nodošana 

Ikmēneša izpildīto Būvdarbu nodošana, galīgā būvobjekta nodošana, kā arī ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot pieņemšanas – nodošanas aktu un to abām Pusēm parakstot. Ja Pasūtītājs nepiekrīt parakstīt Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu, tas 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz pamatotus iebildumus.

Ja pirms Būvdarbu nodošanas vai arī tās laikā tiek konstatēti kādi defekti, Izpildītājam tie jānovērš Pasūtītāja norādītājā termiņā.

Pasūtītāja tiesības un pienākumi

Pasūtītāja pienākums ir savu iespēju robežās veicināt sekmīgu Būvdarbu norisi un maksimāli ātri novērst šķēršļus, kas radušies tā vainas dēļ vai kas izriet no tām normatīvo aktu prasībām, kuras ir tieši attiecināmi uz Pasūtītāju.

Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāja netraucētu piekļūšanu būvobjektam iepriekš saskaņotajos termiņos.

Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Pasūtītājam ir arī citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Izpildītāja tiesības un pienākumi

Izpildītājam ir pienākums pirms Būvdarbu uzsākšanas norīkot atbildīgo Būvdarbu vadītāju, saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam.
Izpildītājs ir tiesīgs piesaistīt citus, piedāvājumā nenorādītos speciālistus tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.
Izpildītājs apņemas veikt Būvdarbus atbilstoši šajā Līgumā noteikto un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot visus Pasūtītāja pamatotus norādījumus, ja tie nav pretrunā ar Līgumu, likvidēt visus konstatētus defektus un novērst trūkumus. 
Izpildītājs ir tiesīgs izmantot vienīgi tehniskajā specifikācijā un būvniecības ieceres dokumentācijā noteiktos būvizstrādājumus, iekārtas un tehnoloģijas vai to ekvivalentus, ja vien būvizstrādājumu, iekārtu vai tehnoloģiju pielietošana nav izšķiroša iepirkuma priekšmeta pastāvēšanai, piedāvājuma atbilstībai tehniskajai specifikācijai un neietekmē piedāvāto līgumcenu; Izpildītājs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot sertificētus būvizstrādājumus un būvmateriālus, kā arī iekārtas un instrumentus ar kvalitātes apliecinājumu, ko nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti. 
Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu kvalitāti apliecinošie dokumenti.
Par Būvdarbu veikšanas laikā izmantojamo elektroenerģiju Izpildītājam jānorēķinās atsevišķi, apmaksājot faktiski izlietoto elektroenerģijas daudzumu. 
Būvdarbi, kas saistīti ar trokšņiem un piesārņojumu, jāveic pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.
Būvdarbu procesā radušos būvgružus un atkritumus glabāt un izvest tikai speciālā Izpildītāja konteinerā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Konteineru novietot Pasūtītāja norādītajā vietā un izvest pēc nepieciešamības. Būvgružu utilizācijai jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Līguma izpildes gaitā Izpildītājs garantē visu ar Būvdarbiem objektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
Izpildītājam ir pienākums sniegt atbildes uz Pasūtītāja pretenzijām 5 (piecu) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.
Izpildītājs ir atbildīgs par piegādāto materiālu glabāšanu būvobjektā.
Izpildītājam ir arī citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pušu atbildība

Puses ir atbildīgas par Līguma saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

Pusēm ir pienākums atlīdzināt viena otrai nodarītos zaudējumus, ja tie ir radušies attiecīgas Puses darbības vai bezdarbības rezultātā Līguma izpildes laikā vai garantijas laikā un ir konstatēta un dokumentāli pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp Puses rīcību un zaudējumu rašanos. 

Ja Izpildītājs Līguma 1.1.punktā noteikto Būvdarbu izpildei piesaista apakšuzņēmējus, tad Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistīto apakšuzņēmēju saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

Ja Izpildītājs kavē Līguma 2.1.punktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no neizpildīto darbu summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu sakarā ar to, ka Izpildītājs nav pildījis Līguma saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

Ja Pasūtītājs kavē Līguma 4.2.punktā noteiktos maksājumu termiņus, Izpildītājam ir tiesības piemērot tam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējā kavētās summas.

Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod tiesības kādai no Pusēm piemērot līgumsodu, tad šī Puse iesniedz rēķinu līgumsoda apmērā otrai Pusei.

Pasūtītājam ir tiesības aprēķināto līgumsodu ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās summas, arī no gala maksājuma, par ko Pasūtītājs informē Izpildītājs.

Kvalitāte un garantijas saistības

Izpildītājs apliecina, ka Būvdarbi tiks veikti labā kvalitātē saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā būvnoteikumiem un būvniecības standartiem, un būvniecībā tiks pielietoti tikai sertificēti materiāli atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem un Eiropas savienības standartiem.
Izpildītājs garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam. Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā nekvalitatīvi veiktu būvdarbu vai neatbilstošu vai nekvalitatīvu būvizstrādājumu izmantošanas dēļ, izņemot defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā. Būvuzņēmējs garantē izpildīto Būvdarbu kvalitāti un uzstādīto materiālu ekspluatācijas īpašības un drošumu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš atbilstoši Līguma nosacījumiem.
Garantija ir spēkā, tiek ievēroti šādi nosacījumi:
Ja Pasūtītāja izpildīto Darbu pārbaužu veikšanai šīs garantijas termiņā ir nodrošinājis Izpildītājam brīvu pieeju veiktajiem Darbiem jebkurā laikā;
Ja Pasūtītājs ir uzturējis gan ēku, gan Izpildītāja izpildītos Darbus kā gādīgs saimnieks Latvijas Republikas Civillikuma izpratnē.
Saskaņā ar šo garantiju Izpildītājs neatbild šādos gadījumos:
ja izpildītajiem Būvdarbiem radušies bojājumi nepārvaramas varas iedarbības rezultātā;
ja izpildītajiem Būvdarbiem cita persona ir radījusi mehāniskus bojājumus;
ja izpildītajiem Būvdarbiem ir veikti kādi remonta darbi vai veiktas citas izmaiņas, nesaskaņojot šīs darbības ar Izpildītāju.
Izpildītājs garantijas termiņā, saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus, kas radušies dēļ izpildīto Būvdarbu neatbilstības Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.
Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības un/vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosuta sastādīto aktu Izpildītājam.
Gadījumā, ja Izpildītājs neatzīst savu atbildību par konstatētajiem defektiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt attiecīgās jomas ekspertu, kura atzinums ir abām Pusēm saistošs. 
Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš defektu aktā norādītos defektus Pasūtītāja norādītajā termiņā, nelūdz šī termiņa pamatotu pagarinājumu un termiņa nokavējums ir vismaz 30 (trīsdesmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam tiešos izdevumus, kas saistīti ar defektu novēršanu.
Nepārvarama vara

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma noslēgšanas, kurus nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas Republikas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi, kas ir saistoši Pusēm, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). Puse var atsaukties uz nepārvaramās varas radītiem Līguma izpildes traucējumiem tikai gadījumā, ja pēc nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās ir izdarījusi visu iespējamo, lai novērstu radušos Līguma izpildes šķēršļus.

Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno kompetentas iestādes izsniegta izziņa, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

Līguma spēkā stāšanās, grozīšana, izbeigšana, strīdu izskatīšana

Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta abas Puses, un ir spēkā līdz pilnīgai Līgumā noteikto Pušu saistību izpildei.

Līguma darbības laikā Puses ir tiesīgas veikt grozījumus Līgumā, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 61.panta nosacījumus.

Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā.

Pasūtītājs, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:

Izpildītājs kavē Līguma 2.1.punktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu vairāk kā 10 (desmit) darba dienas;

Izpildītājs neievēro pamatotus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādus Līgumā noteiktos pienākumus, un šādu Līguma saistību neizpildi nav novērsis 5 (piecu) dienu laikā pēc attiecīga Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma.

Līgumā paredzēto Pasūtītāja saistību izpilde nav iespējama vai apgrūtināta sakarā ar finansējuma samazinājumu.

Iesniedzot Izpildītājam pamatotu rakstisku pretenziju, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt summas, kas viņam saskaņā ar Līgumu pienākas no Izpildītāja, tostarp, atlīdzība par zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies sakarā ar Izpildītāja līgumsaistību nepienācīgu izpildi. Strīdu gadījumā zaudējumu apmēru nosaka Pasūtītāja pieteiktā neatkarīga ekspertīze. Ekspertīzes izmaksas sedz vainīgā Puse.

Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu (pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Puses nevar vienoties, strīdi tiek iesniegti izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pušu domstarpības, kas rodas par Būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem nodrošināšanu, izšķir Pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti, par kuru pakalpojumiem maksā vainīgā Puse.

Citi noteikumi

Līguma izpildes nodrošināšanai Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir tiesības rīkoties attiecīgās Puses vārdā saistībā ar Līguma izpildi, tostarp, veikt Līguma saistību izpildes kontroli:

Izpildītāja kontaktpersona: <vārds, uzvārds>, e-pasts: <e-pasta adrese>, telefons: <telefona numurs>;  
Pasūtītāja kontaktpersona: <vārds, uzvārds>, e-pasts: <e-pasta adrese>, telefons: <telefona numurs>;  

Katrai Pusei ir nekavējoties jāziņo otrai Pusei par savas juridiskās adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu.

Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā noteikto saistību izpildi.

Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai Pusēm abpusēji vienojoties, sastādot rakstisku vienošanos, kas būs šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
Visa Pušu savstarpējā sarakste kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām un nepieciešamības gadījumā var kalpot kā pierādījumi. 

Līgumam pievienotie pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.
12. Pušu rekvizīti un paraksti

	  PASŪTĪTĀJS
                                                         IZPILDĪTĀJS
SIA “DOBELES NAMSNAIMNIEKS"

reģ. Nr. 48503021348 
Zaļā iela 3, Dobele, LV – 3701

konta Nr. LV91UNLA0006000508407
AS „SEB banka”

kods: UNLALV2X

__________________________________

J.Audzēvičš

<Izpildītāja nosaukums>

reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>

adrese: <juridiskā adrese>

e-pasts: <e-pasta adrese>

banka: <bankas nosaukums> 

konta Nr.<konta numurs>

kods: <bankas kods> 

______________________________

<paraksta atšifrējums>




�Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.


� Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz 10 miljonus euro; vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonu euro.
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